**SELETUSKIRI**

**Sillamae Linnavolikogu määruse «Sillamäe linna ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava» eelnõu juurde**.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse kohaselt tuleb kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava koostada 12 aastaks ning seda uuendada iga nelja aasta tagant ja vajadusel korrigeerida. Samal ajal on vaja ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava täiendada nii, et vaadeldava perioodi kestus oleks vähemalt 12 aastat, samuti tuleb uuesti läbi vaadata muudetud arendamise kava.

Sillamäe linna ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 oli kinnitatud Sillamäe linnakogu poolt 26. novemberil 2015. a määrusega nr 43.

Muudetud ja kinnitamiseks esitatud Sillamae linna ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 on koostatud Sillamäe Linnavalitsuse tellimusel ja vastavalt AS Sillamäe-Veevärk ja TMT Pro OÜ vahel sõlmitud lepingule. Uuendatud ühisveevärgi ja arendamise kavas on jagatud investeeringud lühiajaliseks ning pikaajaliseks programmiks, elluviimine lühiajalise perioodi 2019-2023 ning pikaajalise perioodi 2024-2031 jooksul.

Lühiajalise programmi 2019-2024 jaoks on kavandatud investeeringud 5 135 676 eurot, sealhulgas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investeeringuprojekt | Ühik | Kogus | Investeeringuprojektide maksumused ja realiseerimine, eurot (ilma käibemaksuta) |
| Sillamäe puurkaevude 11, 29 rekonstrueerimine, pk-11 VTJ ja II astme pumpla rajamine | töö | 2 | 268 356 |
| Kesk-ja Mikrorajooni veevarustuspumplate VTJ seadmete täiendamine, uuringud | uuring | 1 | 179 218 |
| Sillamäe veevõrgu rekonstrueerimine | m | 4470 | 1 047 312 |
| Sillamäe veevõrgu rajamine | m | 1450 | 295 800 |
| Sillamäe kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine | m | 7069 | 2 299 881 |
| Sillamäe kanalisatsioonivõrgu rajamine | m | 870 | 219 240 |
| Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine / ettevalmistustööd | Uuring ja rek | 1 | 268 200 |
| Sillamäe sademeveekanalisatsiooni rajamine lühiajalises programmis | m | 1450 | 503 310 |
| GIS süsteemi täiendamine | Töö | 1 | 60 000 |
| **Kokku Sillamäe linna investeeringud I etapp 2019-2024** | | | **5 135 676** |

Pikaajaline arenguprogramm näeb ette investeeringuid summas 5 850 018 eurot:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investeeringuprojekt | Ühik | Kogus | Investeeringuprojektide maksumused ja realiseerimine, eurot (ilma käibemaksuta) |
| Puurkaevude rajamine | tk | 4 | 288 000 |
| Kesk-ja Mikrorajooni veevarustuspumplate VTJ seadmete täiendamine, veetöötlustehnoloogia tarnimine ja installeerimine | kmpl | 2 | 1 200 000 |
| Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine | tk | 1 | 1 320 000 |
| Sillamäe sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine | m | 9096 | 3 042 018 |
| **Kokku Sillamäe linna ÜVKA II etapp 5 850 018** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kokku Sillamäe linna ÜVK investeeringud**  **I-II etapp 2019-2031** | **10 985 694** |

Pikaajalise arenguprogrammi investeeringud kuuluvad täpsustamisele, sõltuvalt linna veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilisest seisukorrast ja arengust.

A.Stepanov

aselinnapea

L.Kislitsõna

Linnamajanduse spetsialist