SILLAMÄE  LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Sillamäe							19. detsember 2019. a nr ...

Projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapp“

esitamine

Sillamäe Linnavalitsus valmistab ette projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapp“ selle järgnevaks esitamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse toetuse saamiseks. Riigieelarves vastavate vahendite olemasolul antakse kohaliku tee seisukorra parandamiseks transiittee toetust, mille eesmärgiks on toetada kohaliku omavalitsuse üksust, mille teatud kohaliku tee lõigul tekivad täiendavad kulutused seoses kohalikule teele rakenduva täiendava liiklusega lisaks kohaliku tähtsusega liiklusele. Transiittee toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 1 000 000 eurot. Kohaliku omavalitsuse üksuse maksimaalse toetusmäära arvestamise aluseks on kohaliku omavalitsuse üksuse 2018. aasta põhitegevuse tulude tase elaniku kohta. Maksimaalne toetusmäär projekti kohta on Sillamäe linna puhul 78%.

Sillamäe Kesk tänav vajab juba pikka aega täielikku tee rekonstrueerimist. Teekatte all olev põhi on amortiseerunud ja ei ole vahetatud tee ehitamisest. 2020. aastal alustab linn tänava rekonstrueerimise esimest etappi.

Käesoleva projekti puhul on tegemist Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapiga, mis hõlmab lõiku M. Rumjantsevi tänavast kuni I. Pavlovi ja Kesk tn ristmikuni. Kesk tn II etapp on plaanis teostada 2020. aasta jooksul. Ristmiku ümberehitus (III etapp) on planeeritud  2021. aastaks.

Projekti käigus rekonstrueeritakse ca 800 m Kesk tänavat ja kohandatakse sõidutee suurenenud koormusega liikluseks. Lisaks sellele lahendatakse Kesk tänava ja          I. Pavlovi tänava ristmik, uuendatakse tehnovõrke ning ehitatakse välja sademeveekanalisatsioon ja tänavavalgustus.

2019. aastal valminud põhiprojekti „Kesk tn rekonstrueerimine“ (OÜ Keskkonnaprojekt,    töö nr 1942) põhjal on Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapi ehitusmaksumus kokku    1 315 627‬ eurot, millest toetuse määr on maksimaalselt 1 000 000 eurot ja omafinantseering vähemalt 315 627 eurot.

Eeltoodust lähtudes ja „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 8, Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 59 lõike 3 alusel ning arvestades Sillamäe Linnavolikogu 26. septembri 2019. a määrusega nr 44 kinnitatud „Sillamäe linna arengukava 2019-2023“ punkti 3.3 alapunkti 3, punkti 3.10 alapunkti 6, samuti võttes arvesse linna eelarvestrateegiat ning läbi vaadanud projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapp“ taotluse Kesk tänava transiittee rekonstrueerimiseks ja toetuse tingimusi,

linnavolikogu  o t s u s t a b:

- Esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapp“ taotlus kogumaksumusega 1 315 627 eurot (sh käibemaks).

- Tagada otsuse punktis 1 nimetatud projekti omafinantseeringu summaks projekti taotluse rahuldamisel Sillamäe linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt, sh:

  - 2020. aastal – kuni 200 000 eurot;

  - 2021. aastal – kuni 150 000 eurot.

- Volitada linnapead Tõnis Kalberg’it esitama otsuse punktis 1 näidatud taotlus ja selle lisad ning allkirjastama projektiga seotud dokumente.

- Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a,               Jõhvi 41532) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Jelena Koršunova

volikogu esimees

| Eelnõu esitaja: | Sillamäe Linnavalitsus, 12.12.2019. a protokoll nr 50 |
| --- | --- |
| Eelnõu ettekandja: | aselinnapea Aleksei Stepanov |
| Eelnõu koostaja: | arengunõunik Anton Makarjev |
| Kooskõlastused: | linnapea Tõnis Kalberg |
|  | aselinnapea Tatjana Ivanova |
|  | õigusnõunik Deniss Iškin |
| Vastuvõetud otsus saata: | Linnakantselei |