Пояснительная записка

по ремонту дворовых дорог, отремонтированных в рамках программы совместного финансирования городским управлением и жителями домов.

Осуществление программы началось с 2012года совместно с AS Merko Ehitus

За период с 2012 по 2015 год отремонтированы дворовые дороги 52 жилых домов и поликлиники  площадью 24 075 кв.м на общую сумму 760 133 евро в т.ч. доля жильцов 198 459 евро, доля городского управления - 561 674 евро.

В 2012году были отремонтированы внутридворовые дороги 11 домов:

Гагарина 27		(квартирное товарищество)

Виру 24а		(квартирное товарищество)

Чкалова 20		(квартирное товарищество)

Мере 6		(квартирное товарищество)

Маяковского 16	(квартирное товарищество)

Румянцева 8

Рана 31а		(квартирное товарищество

Геологическая 10,14,16,20	(квартирные товарищества)

было отремонтировано 4041 кв.м дорожного покрытия.

Общая стоимость работ составила 180 762 евро в т.ч. доля жильцов – 42 149 евро, доля ГУ 138 613 евро.

В 2013 году были отремонтированы дороги 12 домов:

Виру 23		(квартирное товарищество)

Виру 11		(квартирное товарищество)

Рохелине 3		(квартирное товарищество)

Маяковского 17	(квартирное товарищество)

Мере 4		(квартирное товарищество)

Гагарина 23		(квартирное товарищество)

Гагарина 21		(квартирное товарищество)

Гагарина 31		(квартирное товарищество)

Виру 37/1		(квартирное товарищество)

Виру 37/2		(квартирное товарищество)

Виру 7/3

Кеск 45

было отремонтировано 3962 кв.м дорожного покрытия.

Общая стоимость составила 135 303 евро, в т.ч. доля жильцов – 33 611 евро, доля ГУ 101 692 евро.

В 2014 году были отремонтированы дороги 13 домов

Гагарина 13		(квартирное товарищество)

Гагарина 37		(квартирное товарищество)

Гагарина 11а		(квартирное товарищество)

Кеск 59

Виру 19

Рана 4			(квартирное товарищество)

Рана 25

Рана 27

Чкалова 18		(квартирное товарищество)

Чкалова 2		(квартирное товарищество)

Виру 9

Маяковского 14	(квартирное товарищество)

Вески 2

отремонтировано 6355  кв.м дорожного покрытия.

Общая стоимость ремонта составила 161 007 евро, в т.ч. доля жильцов 43 695 евро, доля ГУ 117 311 евро.

В 2015 году были отремонтированы дороги 19 домов (в т.ч. поликлиники)

Виру 22		(квартирное товарищество)

Кеск 41		(квартирное товарищество)

Кеск 49

Чкалова 14

Ранна 31

Ранна 33

Ранна 35

Канна 37

Ранна 39

Гагарина 11 (частичный ремонт)

Гагарина 17		(квартирное товарищество)

Кооли 5

Маяковского 15

Маяковского18	(квартирное товарищество)

Виру 7 (частичный ремонт)		(квартирное товарищество)

Виру 19

Ранна 23		(квартирное товарищество)

Ранна 12		(квартирное товарищество)

дорога вдоль поликлиники

отремонтировано 9717 кв.м дорожного покрытия.

Общая стоимость работ 283°061 евро, в т.ч. доля жильцов и поликлиники  79°004 евро, доля городского управления 204°057 евро.

Программу совместного ремонта дворовых территорий планировалось завершить в 2015 году.

В 2016 году планируется отремонтировать дороги 10 жилых домов

Кеск 15

Гагарина 33

Рохелине 5

Рохелине 2

Чкалова 27

Чкалова 29

Кеск 16

Кеск 18

Кеск 20

Виру 24		(квартирное товарищество)

общей площадью 5610 кв.метров. Предполагаемая стоимость работ 179°520 евро, в т.ч. доля городского управления 134°640 евро.

О.Моргунова

специалист