SILLAMÄE  LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Sillamäe								…. aprill 2019. a nr ...

Riigihangete korraldamiseks loa andmine

Sillamäe Linnavolikogu 31. mai 2018. a otsusega nr 31 „Riigihangete korraldamiseks loa andmine“ lubati Sillamäe Linnavalitsusel algatada ja korraldada riigihankemenetlused Sillamäel Rannapromenaadi projekteerimiseks, ehitamiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks ning sõlmida edukaks tunnistatud pakkujatega hankelepingud. Riigihangete eeldatavaks maksumuseks määrati 2 720 229,17 eurot (ilma käibemaksuta), mille aluseks võeti Sillamäe Rannapromenaadi eelprojekti kalkulatsioon.

Sillamäe Linnavalitsus sõlmis 11. oktoobri 2018. a korralduse nr 533 „Hankelepingu sõlmimine“ alusel projekteerimistööde töövõtulepingu Selektor Projekt OÜ-ga. Projekteerimise käigus esitas töövõtja eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsiooni summas 4 176 744,08 (ilma käibemaksuta), kus täpsustati tööde ühikhinnad.

Sillamäe Linnavolikogu on seisukohal, et olenemata ehitustööde kallinemisest on mereranna arendamise kontseptsiooni realiseerimise jätkamine oluline, sest rannapromenaadi rajamine aitab siduda Sillamäe kesklinna turismimarsruutidega, luua ühendused kesklinna, reisiterminali ja jahisadamaga ning tagada eeldused piirkonna ettevõtlustegevuse mitmekesistamiseks ja elavdamiseks.

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 8, Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 56 lõike 2 ja § 59 lõike 3, Sillamäe Linnavolikogu 27. septembri 2018. a määrusega nr 23 kinnitatud „Sillamäe linna arengukava 2018-2022“ punktide 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.3 ja 5, punkti 6.1 alapunkti 6, punkti 6.3 alapunktide 2 ja 9 alusel, samuti võttes arvesse linna eelarvestrateegia tabeleid 8.12, 8.14 ja 8.23 ning kooskõlas EAS 31. juuli 2017. a otsuse       nr 1.1-5.1/17/861 punktiga 2 ja „Riigihangete seaduse“ eesmärgi saavutamiseks Sillamäel rannapromenaadi ehitamisel ning arvestades, et hankemenetluse tulemusel sõlmitakse hankelepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja hankelepingute sõlmimisega võetakse linnale rahalisi kohustusi, milliste täitmiseks puuduvad linnaeelarves vahendid,

linnavolikogu  o t s u s t a b:

- Lubada Sillamäe Linnavalitsusel korraldada riigihange Sillamäe linnas rannapromenaadi rajamiseks järgmistel tingimustel:

  - riigihanke nimetus: Sillamäe rannapromenaadi ehitustööd;

  - riigihanke lühikirjeldus: ehitustööd Sillamäe rannapromenaadi rajamiseks;

  - hankelepingu täitmise aeg: 31.12.2020. a.

- Lubada Sillamäe Linnavalitsusel korraldada riigihange Sillamäe linnas rannapromenaadi ehitustööde omanikujärelevalve teenuse tellimiseks järgmistel tingimustel:

  - riigihanke nimetus: Sillamäe rannapromenaadi ehitustööde omanikujärelevalve teenus;

  - riigihanke lühikirjeldus: omanikujärelevalve teenuse osutamine;

  - hankelepingu täitmise aeg: 31.12.2020. a.

- Määrata käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks          4 176 744,08 eurot (ilma käibemaksuta) ja punktis 2 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 23 760,00 eurot (ilma käibemaksuta).

- Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 31. mai 2018. a otsus nr 31 „Riigihangete korraldamiseks loa andmine“.

- Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jõhvi 41532) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Jelena Koršunova

volikogu esimees

Eelnõu esitaja:			Sillamäe Linnavalitsus, 18.04.2019. a   protokoll  nr 16

Eelnõu koostaja ja ettekandja:	aselinnapea Aleksei Stepanov

Kooskõlastused:		linnapea Tõnis Kalberg

ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja  Vladimir Sokušev

aselinnapea Tatjana Ivanova

õigusnõunik Deniss Iškin

Vastuvõetud otsus saata:	Linnakantselei