Пояснительная записка

по  обслуживанию уличного освещения

На основании проведенного конкурса был заключен Договор на обслуживание уличного освещения на период  с 2016 по 2018 год на сумму 111 962,23  EUR ( с НСО) .

Из них :

I. обслуживание уличного освещения 2016 году на сумму 39 814,27 EUR

-эксплуатация 		            - 27 792 EUR  (1381 светильник)

-текущий ремонт			- 9 417,6   EUR

(замена старых светильников –38 шт.; замена столбов –3 шт.; замена воздушных линий – 88 м; замена кабеля  - 93 м; проведение замеров и технический контроль 11 щитов уличного освещения)

-резерв 7% 				- 2 604,67      EUR:

1). аварийные работы с переключением от подстанции 409 на 408 – 276,91 EUR;

2). установка кабеля для видеонаблюдения – 91,51 EUR;

3). ремонт светильников б.Виру 2а и 20а -  106,8 EUR

4). замена бетонного основания светильника б.Виру 9 – 61,2 EUR

5). ремонт кабельной линии ул. Л,Толстого – 127,44 EUR

6) подготовка ценового предложения для проекта KIK – 1080 EUR

остаток резерва:                       -  860,81 EUR;

II. обслуживание уличного освещения в 2017 году на сумму 35 874,96 EUR

Из них :

-эксплуатация 		             - 27 792 EUR

-текущий ремонт			 - 5 736   EUR

(замена старых светильников –15 шт.; замена столбов –5 шт.;; замена подземного кабеля – 56 м, проведение замеров и технического контроля с выдачей удостоверения –12 щитов)

-резерв 7% 				- 2 346,96     EUR

1). освещение стадиона Калев– 1 617,52 EUR;

2) установка муфты (Приморский бульвар) – 78 EUR.

3) замена LED светильников – 610,25 EUR;

остаток резерва – 41,2 EUR

III- обслуживание уличного освещения в 2018 году на сумму 36 273 EUR

Из них :

-эксплуатация  		            - 27 792 EUR

-текущий ремонт			- 6 108   EUR

(замена старых светильников –25 шт.; замена столбов –5 шт.;замена воздушных линий – 90 м; замена подземного кабеля – 100 м).

-резерв 7% 				- 2 373 EUR

1) замена воздушной линии с переключением на 412 подстанцию по улице Геологическая -    -1 380,5 EUR;

2) установка часов на Приморском бульваре – 170,4 EUR;

На данный момент остаток – 822,096 EUR;

В декабре 2018 года заканчивается действие договора на обслуживание уличного освещения и необходимо провести новую госпоставку для заключения договора на следующие 3 года 2019-2021.

Предполагаемая сумма договора на обслуживание уличного освещения в 2019-2021 годах:      ~ 118 500 EUR (без НСО), 142 202 EUR ( с НСО)

I. 2019 год ~ 48 300 EUR :

- на эксплуатацию: 			                     ~33 547 EUR

(1 675 светильников)

- на текущий ремонт:		                      ~10 332  EUR

(замена светильников –25 шт.; замена столбов –5 шт.;замена подземного кабеля – 150 м; замена воздушных линий – 90 м;

-на проведение замеров и технического контроля с выдачей удостоверения  - 3 электрощита	 					  ~ 1 260 EUR

Резерв 7% (замена разбитых светильников, аварии и непредвиденные работы)		~3 600 EUR

II. 2020 год ~ 46 951 EUR:

-на эксплуатацию: 			~33 547 EUR

-на текущий ремонт:			~10 332 EUR

(замена светильников –25 шт.; замена столбов –5 шт.;замена подземного кабеля – 150 м; замена воздушных линий – 90 м;

Резерв 7% ( аварии и непредвиденные работы)		~3 071,5 EUR

III. 2021 год ~46 951 EUR:

-на эксплуатацию: 			~33 547 EUR

-на текущий ремонт:			~10 332 EUR

(замена старых светильников –25 шт.; замена столбов –5 шт.;замена подземного кабеля – 100 м; замена воздушных линий – 90 м;

Резерв 7% (замена разбитых светильников, аварии и непредвиденные работы)		~3 071,5 EUR

Обслуживание уличного освещения включает в себя эксплуатацию и текущий ремонт световых точек уличного освещения:

-1 441 опоры

-1 675 светильников. Из них:

-LED светильники – 528 шт.

-светильники для освещение пешеходных переходов – 92 шт.

- прожектора (освещение стадиона, памятника и карты города) 8 шт.

- ~11 km воздушных линий,

- ~ 25 km подземного кабеля

-24 электрощита управления уличным освещением

-3 электрощита для электроснабжения городских мероприятий.

Перечень работ :

обеспечение исправного состояния световых точек уличного освещения города и их бесперебойной работы в тёмное время суток;

- обслуживание и ремонт осветительной арматуры уличного освещения, пускорегулирующей аппаратуры, при необходимости их замена;

- содержание в исправности систем управления и питания;

- обслуживание, ремонт электрощитов и обеспечение сохранности их аппаратуры.

- снятие показаний электросчётчиков и предоставление их в отдел городского хозяйства, при необходимости;

- производить регулировку времени включения и отключения освещения города (фотореле) при необходимости;

- замена перегоревших или разбитых ламп в течении трех дней с момента обнаружения;

- утилизация старых ламп;

- ревизия светильников, при необходимости;

- регулярный и после сильного ветра осмотр воздушных сетей и кабельной линии, поиск неисправностей, при необходимости ремонт и замена;

- при необходимости замена кабеля в опорах;

- регулярный контроль возникновения трещин в железобетонных опорах;

- измерение сопротивления изоляции кабеля между опорами;

- исполнение обязанностей ответственного за электробезопасность уличного освещения (а также согласование земляных работ, допуск и принятие работ у производящих работы других фирм).

Санкции:

1. Количество не работающих светильников не должно превышать 2% от общего количества светильников (34 шт.) ;

2. 1,5 euro за каждый неработающий светильник свыше 34;

3. Если не устранены замечания, сделанные при проверке – 9 euro при повторной проверке;

4. 63 euro  если отключился автомат и в течении 2 часов после сообщения не включено;

5.при повторной фиксации 2 и более не горящих светильников штраф – 16 euro за каждый.

Л. Кислицына

Специалист городского хозяйства