SILLAMÄE  LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Sillamäe								30. oktoobril 2018. a nr ...

Sillamäe Linnavolikogu 27. septembri 2018. a otsuse nr 46

„Riigihangete korraldamiseks loa andmine“ muutmine

Sillamäe Linnavolikogu 27. septembri 2018. a otsusega nr 46 „Riigihangete korraldamiseks loa andmine“ otsustati lubada Sillamäe Linnavalitsusel korraldada riigihange Sillamäe linnas Kajaka tänaval asuvate treppide renoveerimiseks otsuses sätestatud tingimustel.

Nimetatud otsuse punkt 1.3 määrab hankelepingu täitmise tähtaja: 6 kuud hankelepingu sõlmimise päevast. Sillamäe Linnavalitsus kavatseb korraldada riigihanke 2018. aasta novembrikuus eeldusega määrata edukas pakkuja ning sõlmida töövõtuleping 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses. Arvestades, et kõiki Kajaka tn treppide renoveerimistöid teostatakse välistingimustes, on mõistlik pikendada töövõtulepingu täitmise tähtaega tööde kvaliteedi tõstmise eesmärgil.

Eeltoodust lähtudes ning „Haldusmenetluse seaduse“ § 64 lõigete 1 ja 2, § 68 lõike 2 alusel,

linnavolikogu  o t s u s t a b :

- Muuta Sillamäe Linnavolikogu 27. septembri 2018. a otsuse nr 46 „Riigihangete korraldamiseks loa andmine“ punkt 1.3, milles asendada sõnad „hankelepingu täitmise aeg: 6 kuud hankelepingu sõlmimise päevast“ sõnadega „hankelepingu täitmise aeg:       10 kuud hankelepingu sõlmimise päevast“.

- Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jõhvi 41532) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Jelena Koršunova

volikogu esimees

| Eelnõu esitaja: | Sillamäe Linnavalitsus, 25.10.2018. a protokoll nr 40 |
| --- | --- |
| Eelnõu ettekandja: | aselinnapea Aleksei Stepanov |
| Eelnõu koostaja: | ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja Vladimir Sokušev |
| Kooskõlastused: | õigusnõunik Deniss Iškin |
| Vastuvõetud otsus saata: | Linnakantselei |