**Kirjalik ettepanek**

**HINNAPAKKUMISTE ESITAMISE KUTSE**

**alla lihthanke piirmäära jääva hanke**

Spordikompleks Kalev kutsub Teid esitama hinnapakkumist hankemenetluses, mille eesmärk on

kulunud basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Hanke nimetus** | Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine |
| **2** | **Hankija** | Spordikompleks Kalev*,* reg.kood 75026804*,* asukoht Kesk 30, Sillamäe, telefon 39 24245, 52 48 702 e-post: [spordikompleks@gmail.com](mailto:spordikompleks@gmail.com) |
| **3** | **Hinnapakkumise väljavaliku alus** | Madalaim hind. Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui pakkumuse maksumus ületab hanke eeldatavat maksumust. |
| **4** | **Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht** | **30.04.2019.a.** kuni 16.00,  e-postile [spordikompleks@gmail.com](mailto:spordikompleks@gmail.com) |
| **5** | **Tööde teostamise aeg** | 01.07 – 20.08.2019.a. |
| **6** | **Hanke eesmärk** | Hankija eesmärgiks on kõrvaldada leke tagajärgede, ujula kaussi vana sisekatematerjali asendamine uuega, vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, FINA standarditele ja ettepanekus toodud tehnilisele kirjeldusele. |
| **7** | **Hanke tööde kirjeldus** | Basseini kaussi suurused:  laius – 13,95 m; pikkus – 25 m; sügavus – 1,07-1,49 m.   1. Olemasolevate veesse sisenemiseks treppide mahavõtmine. 2. Vana katte eemaldamine ja utiliseerimine. 3. Leke tagajärgede kõrvaldamine. 4. Ujula kaussi pinna töötlemine ja uueks katteks ettevalmistamine. 5. Uue katte paigaldamine vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele ja ehitus standarditele. Kate paigaldatakse kausi põrandale ja külgedele. 6. Märgistamise paigaldamine vastavalt FINA standarditele. 7. Olemasolevate treppide paigaldamine. |
| **8** | **Pakkuja kõrvaldamine** | 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise alused. 2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest ka pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lõikes 4 sätestatud alused. 3. Hankija kontrollib pakkuja kõrvaldamise aluseid vastavalt RHS §-s 96 sätestatule. |
| **9** | **Nõuded pakkujale** | 1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive peab olema vähemalt 60 000 eurot. Pakkujal tuleb esitada enda viimase kolme majandusaasta aruandete väljavõtted, kust nähtub netokäibe suurus. 2. Pakkujal peab olema pakutavate teenuste osutamise kogemust (esitada teostatud sarnase tööde loetelu (vähemalt 1), tööde asukoht ja ehituse aeg, soovitatav on lisada ehitatud objekti fotod ka). |
| **10** | **Hinnapakkumine peab sisaldama** | Kõik dokumentid peb olema allkirjastatud digitaalselt.  - taotlust (lisa 1)  - maksumuse esildise vormi (lisa 2)  - väljavõte pakkuja netokäibest (lisa 3)  - vabal vormil teostatud sarnase tööde loetelu (vähemalt 1) |
| **11** | **Garantii** | Vähemalt 3 aastat arvates tööde vastuvõtmisest |
| **12** | **Hanke eest vastutav isik** | Spordikompleksi Kalev direktor Nikolai Denissenkov, tel. 39 24 245, 52 48 702; e-mail: [spordikompleks@gmail.com](mailto:spordikompleks@gmail.com) |

Kirjaliku ettepaneku lisa 1 „Taotlus“

Taotlus hankemenetluses osalemiseks

**Taotlus hankemenetluses „Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine“ osalemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja andmed** |  |
| Pakkuja nimi |  |
| Registrikood |  |
| Kontaktisik ja tema andmed |  |
| E-posti aadress |  |

Kinnitan, et tagame kirjalikul ettepanekul esitatud nõuetele vastava ehitustöö teostamise.

Kinnitan, et meie hinnapakkumine on jõus 30 päeva hinnapakkumise esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirjaliku ettepaneku lisa 2

„Maksumuse esildise vorm“

**Hankemenetluse „Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine“ hinnapakkumise maksumuse esildis**

Pakkuja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ poolt hankemenetluses „Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine“ pakutav maksumus ühikuhindade alusel on järgmine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jrk. Nr. | **Nimetus** | **Summa eurodes** |
| **1** | Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine |  |
| 2 | **Kokku** |  |
| 3 | Käibemaks |  |
| 4 | **Maksumus käibemaksuga** |  |

1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:

1.1. hankedokumente ja selle lisasid;

1.2. kõiki hankedokumentides ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid käsundisaaja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;

* 1. kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada**.**

2. Kinnitame, et:

2.1. oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;

2.2. oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;

2.3. nõustume hankedokumentide ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru käsundisaaja vastutuse ning kohustuste mahust.

**Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva hanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud käsundisaaja teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.**

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*allkirjastatud digitaalselt*)

Kirjaliku ettepaneku lisa 3

**„Väljavõte pakkuja netokäibest“**

**Hankija nimi:** Spordikompleks Kalev

**Hanke nimetus:** Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine

Meie viimase kolme majandusaasta netokäive oli järgmine:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Majandusaasta** | **Netokäive (EUR)** | Märkused |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| Kokku |  |  |
| **Keskmine** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pakkuja nimi)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pakkuja volitatud esindaja nimi)

/allkirjastatud digitaalselt/

Kirjaliku ettepaneku lisa 4

**„Hankelepingu projekt“**

**TÖÖVÕTULEPING nr**

*Allkirjastamise kuupäev vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale*

**Spordikompleks Kalev** (edaspidi *Tellija*, registrikood: 75026804; asukoht: Kesk tn 30, Sillamäe 40232, Ida-Virumaa), direktor **Nikolai Denissnkov`i** isikus, ühelt poolt ja

edaspidi *Töövõtja*, registrikood: ..........., keda esindab.................., teiselt poolt sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi *Leping*) alljärgnevatel tingimustel:

1. **ÜLDSÄTTED**

* 1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel või pärast seda. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
  2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.

1. **LEPINGU OBJEKT JA TÖÖ TEOSTAMISE TÄHTAEG**
   1. Lepingu objektiks on Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine (edaspidi *Töö*) 2019.a kinnitatud hankedokumentides ja Töövõtja pakkumuses (sisse tulnud ) ettenähtud tingimustel. Lisaks kuulub tööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.
   2. Töövõtja teostab Töö ajavahemikul **alates 01.07.2019.a. ja hiljemalt 20.08.2019.a.**
2. **TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE**
   1. Töövõtja teavitab Töö valmimisest viivitamata Tellijat.
   2. Tellija kohustub Töö üle vaatama ja vastu võtma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Töövõtja on Tellijat Töö valmimisest teavitanud.
   3. Töö üleandmiseks allkirjastavad Pooled Töö üleandmise-vastuvõtmise akti. Kui Töö üleandmisel avastatakse Töös puudusi, siis märgitakse need Töö üleandmise-vastuvõtmise aktis.
   4. Töö loetakse Töövõtja poolt üleantuks ja Tellija poolt vastuvõetuks Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega.
   5. Töövõtja kohustub koos Tööga Tellijale üle andma kõik Töö juurde kuuluvad dokumendid.
3. **TASU**
   1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest **tasu eurot** (edaspidi *Tasu*), sh käibemaks. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt Tasu maksmist alates Töö vastuvõtmisest Tellija poolt.
   2. Tellija maksab Töövõtjale Tasu vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvetele.
   3. Töövõtja esitab Tellijale arve 10 tööpäeva jooksul alates Tellija poolt Töö vastuvõtmisest.
   4. Tellija tasub Töövõtja poolt esitatud arve 14 tööpäeva jooksul alates arve kättesaamisest ülekandega Töövõtja arveldusarvele. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Töövõtja arveldusarvele.
4. **POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED**
   1. Töövõtja kohustub:
      1. teostama Töö vastavalt Lepingule, kehtivatele õigusaktidele ja Tellija juhistele;
      2. teostama oma vahenditega ja kvaliteetselt allpool Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine*.*
      3. teostama kõik lepingujärgsed tööd, hankima vajaliku tööjõu, materjalid, seadmed ja

masinad, mis on vajalikud tööde teostamiseks;

* + 1. järgima tööohutuse, töötervishoiu, tuleohutuse- ja muid vastavaid eeskirju ning vastutama nende täitmise eest. Töövõtja vastutab ehitusplatsil toimuva tegevuse eest ning tagab tööde teostamise käigus objekti ohutus;
    2. vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning tasuma Tellijale oma tegevuse tagajärjel töö mittetähtaegse üleandmisega tekitatud kahju kogu selle kahju ulatuses;
    3. informeerima Tellijat koheselt ilmnenud erakorralistest asjaoludest, millistel on otsene mõju teostatavatele tööprotsessidele või objektile;
    4. töövõtja tagab enda poolt tekitatud prahi koristuse.
  1. Töövõtjal on õigus:
     1. nõuda Tellijalt juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
     2. saada Töö teostamise eest tasu vastavalt Lepingule.
  2. Tellija kohustub:
     1. andma Töövõtjale viivitamata juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
     2. andma viivitamata Töövõtjale üle kõik Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed;
     3. Töö valmimisel Töö üle vaatama ja vastu võtma või vastuvõtmisest keelduma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Töövõtja on Tellijat Töö valmimisest teavitanud;
     4. maksma Töövõtjale valminud Töö eest tasu vastavalt Lepingule;
     5. teavitama Töövõtjat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Tellijapoolsete Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Töövõtjal mõistlik huvi.
  3. Tellijal on õigus:
     1. igal ajal tutvuda Töö käiguga, välja arvatud juhul, kui see segaks oluliselt Töö teostamist;
     2. Töös esinevate puuduste korral nõuda Töö vastavusse viimist Lepingutingimustega;
     3. kõrvaldada Töös esinev puudus ise või lasta see kõrvaldada kolmandal isikul juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda Töös esinevat puudust mõistliku aja jooksul pärast Tellijapoolset puudusest teavitamist;
     4. nõuda Töövõtjalt Töö puuduse kõrvaldamisega seotud kulutuste hüvitamist;
     5. jätta Töö vastu võtmata, kui Töös esineb puudusi;
     6. keelduda Töö eest tasumast kui Töö ei vasta Lepingutingimustele, muuhulgas kui Lepingutingimustele ei vasta Töö juurde kuuluvad dokumendid või sellised dokumendid on Tellijale üle andmata.
  4. Pooled kohustuvad mitte avaldama Lepingu sisu kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta ega muud Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus teatavaks saanud teavet (sh teise Poole asjaajamist ja majandustegevust puudutavat teavet), mida võib mõistlikult ja arvestades Poolte äritegevuses väljakujunenud tavasid ja praktikat pidada konfidentsiaalseks teabeks.

1. **POOLTE VASTUTUS**
   1. Kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega, siis on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,1 protsenti päevas viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
   2. Töö valmimise, üleandmise või Töös esineva puuduse kõrvaldamisega viivitamisel kohustub Töövõtja tasuma Tellijale leppetrahvi 0,1 protsenti valmimata, üle andmata või puudusega Töö maksumusest päevas iga viivitatud päeva eest.
   3. Töövõtja on vastutav kahju eest, mida ta põhjustab kolmandatele isikutele Lepingu täitmise käigus.
2. **GARANTII**
   1. Töövõtja annab Tööle garantii tähtajaga 3 aastat arvates tööde vastuvõtmisest Tellija poolt. Garantiiaja jooksul kohustub Töövõtja kõrvaldama oma kulu ja vahenditega Töös esinevad puudused. Käesolevaga ette nähtud garantii tähtaeg pikeneb Töövõtja poolt Töö puuduste kõrvaldamisele kuluva aja võrra.
   2. Töövõtja parandab oma süülisest tegevusest või tegevusetusest tekkinud ja garantiiaja jooksul ilmnenud defektid Tellijaga kokkulepitud tähtajaks.
3. **POOLTE ESINDAJAD JA KONTAKTANDMED**
   1. Poolte kontaktisikud Lepingu täitmisel ja nende sidevahendid on:
      1. Tellija poolt: Spordikompleksi Kalev direktor Nikolai Denissenkov, kes korraldab Lepingu täitmist ning allkirjastab Tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid.
      2. Töövõtja poolt:
   2. Pooled kohustuvad mistahes muudatustest oma esindajate või kontaktandmete osas viivitamatult kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teist Poolt teavitama. Kuni teate kättesaamiseni loetakse teise Poole jaoks kehtivaks andmed, mis on temale esitatud.
4. **VÄÄRAMATA JÕUD**
   1. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole Lepingu tähenduses Poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine. Vääramatu jõu mõiste sisustamisel lähtuvad Pooled Võlaõigusseaduses sätestatust.
   2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.
   3. Vääramatu jõu esinemisel lepivad Pooled kokku Töö teostamise tähtaegade muutmises nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle kahe (2) kalendrikuu on Pooltel õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda.
5. **LÕPPSÄTTED**
   1. Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
   2. Leping jõustub alates Lepingu allkirjastamise hetkest.
   3. Leping on koostatud ja alla kirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest igale Poolele jääb üks eksemplar.
6. **POOLTE REKVISIIDID**

|  |  |
| --- | --- |
| **TELLIJA:**  SPORDIKOMPLEKS KALEV  reg. kood 75026804  Kesk 30, 40232 Sillamäe  tel 39 24 245, 52 48 702  e-post: [[spordikompleks@gmail.com](mailto:spordikompleks@gmail.com)](mailto:linnavalitsus@sillamae.ee) | **TÖÖVÕTJA:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** reg. kood \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,  Tel  e-post: |

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*