Lisa

Sillamäe Linnavalitsuse

13.jaanuari 2014.a. korraldusele nr 12-k

Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

RIIGIHANKE VIITENUMBER:

HANKEDOKUMENDID

EHITUSTÖÖD

AVATUD HANKEMENETLUS

JUHISED PAKKUJALE

# Üldandmed

| - Hankija: | nimi: | Sillamäe Linnavalitsus |
| --- | --- | --- |
|  | reg.nr.: | 75003909 |
|  | aadress: | Kesk 27, 40231 Sillamäe linn |
|  | telefon: | 39 25 700 |
|  | faks: | 39 25 701 |
|  | e-post: | linnavalitsus@sillamae.ee |
| - Riigihanke eest vastutav isik: | nimi: | Vladimir Sokušev |
|  | amet: | ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja |
|  | telefon: | 39 25 743 |
|  | e-post: | sokushev@sillamae.ee |
| - Riigihanke nimetus: | Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp |  |
| - Riigihanke viitenumber: |  |  |
| - Hankemenetluse liik: | avatud hankemenetlus |  |
| - Rahastamisallikad: | Sillamäe linnaeelarve, Regionaalsete investeeringutetoetuse meede |  |
| - Riigihanke jaotamine osadeks: | Hankija ei ole jaotanud hanget osadeks |  |

  - Hankedokumendid (edaspidi HD) on:

- käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt lisade sisukord);

- kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid. HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.

# Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks

Selguse mõttes avaldab Hankija, et hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimistingimuste näol on tegemist hanketeates sätestatud kvalifitseerimistingimuste ülekordamisega.

# Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

    - Pakkujat või tema seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta HD Lisa 1 Vormi III punkti 1 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 1 ja lg 3 p 1).

    - Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta HD Lisa 1 Vormi III   punkti 2 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 2 ja lg 3 p 1).

    - Pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta HD Lisa 1 Vormi III punkti 3 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 3 ja lg 3 p 1).

    - Pakkujal on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Vastavalt „Riigihangete seadusele“ loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Eestis registreeritud pakkuja riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete maksuvõlga kontrollib hankija riigihangete registri kaudu esitatava päringuga. Eestis registreeritud pakkuja esitab oma elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi kohalike maksude maksuvõla kohta. Välisriigis registreeritud pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit „Riigihangete seaduse“ (edaspidi RHS) § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. (RHS § 38 lg 1 p 4 ja lg 3 p 2).

    - Hankemenetlusest kõrvaldamise aluseks on ka RHS § 38 lõike 1 punktid 5 ja 6.

    - Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta RHS § 38 lõike 1 punti 4 osas vastavalt          RHS § 38 lõikele 11. Kui ilmneb, et pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest (RHS § 38        lg 11).

    - Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest Pakkuja, kes on jätnud Hankija teavitamata RHS § 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest (RHS § 38 lg 2 p 3). Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest Pakkuja ka teistel RHS § 38 lõikes 2 toodud alustel.

    - Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgnevate hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks nimetama volitatud esindaja ning kinnitama, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt. Volikiri ja kinnitus tuleb esitada koos ühise pakkumusega (HD Lisa 1 Vorm II).

  - Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja registreeritust äriregistris (tõendit ei pea esitama). Pakkuja, kelle asukohamaa ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendi oma asukohamaa vastavas registris registreerituse kohta.

    - Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (HD Lisa 1 Vorm I).

    - Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja alltöövõtjate nimed, registrikoodid, nende poolt teostatavate tööde loetelu ja protsentuaalse osa kogutöödest iga alltöövõtja osas (HD Lisa 1 Vorm IV).

  - Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010, 2011, 2012) keskmine netokäive ehitustööde osas peab olema vähemalt 700 000 (seitsesada tuhat) eurot aastas. Pakkuja esitab andmed oma viimase kolme majandusaasta ehitustööde netokäibe kohta (HD Lisa 1 Vorm V).

  - Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja keskmine töötajate arv kolmel viimasel aastal (2011-2013) peab olema vähemalt 15. Pakkuja esitab omakäelise kinnituse kolme viimase aasta keskmise töötajate arvu kohta.

    - Pakkujal peab olema hanke teostamiseks 1 vastutav spetsialist (projektijuht), kellel on vähemalt viieaastane töökogemus. Pakkuja esitab vastutava spetsialisti CV HD Lisa 1 Vormi VII kohaselt.

    - Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul (2009-2013) teostanud ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud objektide (ehitiste grupp „12000 Mitteelamud“ (vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4.detsembri 2012.a määruse nr 78 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ lisale)) ehitustöid vähemalt järgmises mahus: vähemalt 3 teostatut lepingut; maksumus kokku vähemalt 800000 eurot.  Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. Pakkuja esitab HD Lisa 1 Vormi VIII kohase teostatud ehitustööde loetelu koos andmetega maksumuse, tähtaegade ja tellijate kohta.

    - Pakkujal peab olema akrediteeritud sertifitseerimisasutuse kvaliteedisertifikaadi nõuetele vastav ehitustegevuse kvaliteedijuhtimissüsteem või ettevõttesisene kvaliteedijuhtimissüsteem, mis vastab sisuliselt akrediteeritud sertifitseerimisasutuse kvaliteedisertifikaadi nõuetele. Pakkuja esitab vastava sertifikaadi koopia või ettevõtte sisese kvaliteedijuhtimissüsteemi kirjelduse.

    - Pakkujal või Pakkuja alltöövõtjal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreeringud tegevusaladel:

a) „elektritöö“ täpse liigitusega „elektripaigaldise remontimine“ või „elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine“;

b) „ehitamine“ täpse liigitusega:

- üldehituslik ehitamine,

- hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine, ventilatsioonisüsteemide ehitamine, hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine,

- ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimine,

- nõrkvoolusüsteemide ehitamine.

Pakkuja, kelle asukohariik ei ole Eestis, esitab asukohamaa seaduse kohase registreeringu või loa eelpool nimetatud tegevusalaladel tegutsemiseks ning tõendi „Ehitusseaduse“ § 41 lõike 12 nõuete täitmise kohta. Pakkuja esitab väljatrüki oma asukohamaa seaduse kohasest registreeringust või koopia loast ehitustööde teostamiseks. Pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti Vabariik, registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu.

# Tehniline kirjeldus

# Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD Lisas 2. Ehitustöö sisaldab ehitustööde teostamist kuni kogu töö üleandmiseni, samuti muid ehitustööde täitmiseks vajalikke töid ja võimalikke riske.

# Hankelepingu tingimused

# Hankelepingu tingimused on antud HD lisas 3 toodud hankelepingu projektis.

# Hankelepingu täitmise tähtpäev on 31.08.2014. a.

# Pakkumuse vormistamise keel

# Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

# Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

# Pakkumuse maksumus esitada:

# koondsummana (pakkumuse maksumus kokku) koos käibemaksuga elektrooniliselt e-RHR kaudu e-RHR-s oleval maksumuse väljal ja

# elektrooniliselt e-RHR kaudu pakkumuse koosseisus esitatud pakkumuse maksumuse tabeli HD Lisa 1 Vormi IX kohaselt, täites kõik tabeli alajaotustele vastavad tühjad lahtrid ja tuues välja nende lahtrite kokkuliitmise tulemusel saadava koondsumma nii ilma käibemaksuta kui ka koos käibemaksuga vastavalt koondlahtrite pealkirjadele.

# Kui punkti 6.1.2 kohaselt esitatud pakkumuse maksumus (koondsumma ilma käibemaksuta) erineb punkti 6.1.1 kohaselt esitatud maksumusest, loetakse õigeks punkti 6.1.2 kohaselt esitatud maksumus (lahtrite kokkuliitmise tulemusel saadav koondsumma ilma käibemaksuta). Pakkumuses esinevad arvutusvead parandatakse  RHS § 50 lg 5 kohaselt.

# Pakkumuse maksumus esitada eurodes.

# Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

# Pakkumus peab olema jõus 180 päeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

# Hankedokumentide väljastamine

# Hankedokumente saab läbi riigihangete registri.

# Selgitused hankedokumentide sisu kohta

# Hanketeade ja hankedokumendid avaldatakse riigihangete registris.

# Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet, edastades küsimuse riikliku riigihangete keskkonna (e-RHR) kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee/register, mis eeldab seda, et pakkuja registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde. Hankija ei vastuta nimetatud keskkonna ja sidevahendite tehnilise toimimise eest.

# Hankija esitab selgitused hanketeate või hankedokumentide kohta 3 tööpäeva jooksul e-RHR kaudu vastava taotluse saamisest arvates, edastades vastava teabe üheaegselt selgitusi või täiendavat teavet küsinud isikule, kõigile pakkujatele ja hankedokumendid saanud huvitatud isikutele, kellel on vastaval hetkel võimalus selles hankemenetluses osaleda, ning avalikustab need koos hankedokumentidega. Hankija esitab selgitused küsimustele, mis on laekunud hiljemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva.

# Suhtlemisel hankemenetlusest huvitatud isikutega kasutab Hankija neid kontaktandmeid (kontaktisik ja e-post), mille hankemenetlusest huvitatud isik on esitanud hankedokumentide kättesaamisel või taotluse esitamisel täiendavate selgituste saamiseks.

# Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.

# Riigihankes tehtud otsustest teavitamisel lähtub hankija RHS §-des 54 ja 55 sätestatust.

# Pakkumuse vormistamine ja esitamine

  - Hankija aktsepteerib elektrooniliselt esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.

  - Paberil või e-postiga esitatud pakkumusi ei aktsepteerita ja need tagastatakse pakkujale (v.a. punktis 10.8 toodud juhul).

  - Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud (e-RHR võimaldab digiallkirjastamist Eesti ID-kaardiga või mobiil ID-ga .ddoc formaadis). Pakkumust ei ole vaja krüpteerida.

  - Pakkumuse dokumentide mahu piirangud tulenevad e-RHR-i võimalustest: 5MB ühe eraldiseisva dokumendi kohta ja 20 MB pakkumuse kogumahu kohta. Kui pakkuja esitatavad andmed ületavad ettenähtud andmemahtu, esitab pakkuja suuremahulised fotod, reklaammaterjalid vm füüsiliselt eraldi andmekandjal enne pakkumuse esitamise tähtaja möödumist, vastavalt punktis 10.8. nõutule.

  - Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale paberkandjal esitatavate dokumentide õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimaluse.

  - Hankija ei vastuta elektrooniliselt esitatavate dokumentide ja elektrooniliste toimingute võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-RHR-is hankija kontrolli alt väljas olevad vääramatu jõu asjaolud nagu elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muudes elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-RHR-i kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Kui Hankija tuvastab pakkumuste esitamiseks kasutatavate elektrooniliste seadmete töös tehnilisi tõrkeid, mille tõttu ei ole võimalik pakkumusi elektrooniliselt esitada, pikendab ta tähtaegu mõistliku tähtaja võrra ja teavitab avamise tähtpäeva edasilükkamisest ja muudetud avamise ajast hankemenetluses osalejaid.

  - Pakkumus peab olema koostatud selliselt, et ärisaladus või oskusteave või delikaatsed isikuandmed, mida pakkuja ei soovi kolmandatele isikutele avaldada, oleks osundatud ja võimalik pakkumusest vajadusel eristada. Sellekohane märge peab olema tehtud lehekülje ülaosas või märgistatud spetsiaalse templijäljendiga, viidates muuhulgas ka õiguslikule alusele, mille alusel asjakohane piirang on kehtestatud. Käesoleva tingimuse järgimata jätmine ei ole aluseks, et jätta pakkuja kvalifitseerimata või tunnistada pakkumus mittevastavaks.

  - Juhul kui koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele e-RHR-is paberil enne pakkumuste esitamise tähtaja möödumist.

    - Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust.

    - Paberil esitatavad originaaldokumendid esitatakse ühes kinnises pakendis ning ühes eksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakendile tuleb kanda järgmised kirjed:

      - Pakkuja nimi, registrikood ja aadress;

      - Hankemenetluse nimetus;

      - Riigihanke registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris;

      - Märgusõna „PAKKUMUS“;

      - Märge, mille kohaselt ei ole pakendit lubatud avada enne HD punktis 10.13 märgitud tähtpäeva.

      - Originaaldokumendid tuleb esitada käsipostiga või tähitult aadressil Sillamäe Linnavalitsus, Kesk 27, 40231, Sillamäe hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtaja jooksul. Hiljem saabunud dokumente arvesse ei võeta ja need tagastatakse avamata kujul.

  - Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide nimekiri:

    - Tiitelleht;

    - Sisukord;

    - Volikiri (vajadusel, HD Lisa 1 Vorm I);

    - Ühispakkujate volikiri  (vajadusel, HD Lisa 1 Vorm II);

    - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta  (HD Lisa 1 Vorm III);

    - Pakkuja elu- või asukohajärgse maksude maksuhalduri tõend;

    - Välisriigi pakkujal pädeva ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise või maksuvõla puudumise kohta;

    - Andmed alltöövõtjate kohta (vajadusel, HD Lisa 1 Vorm IV);

    - Kinnitus Pakkuja netokäivete kohta (HD Lisa 1 Vorm V);

    - Kinnitus 3 viimase aasta keskmise töötajate arvu kohta (HD Lisa 1 Vorm VI);

    - CV vorm (HD Lisa 1 Vorm VII) projektijuhi kohta;

    - Teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri (HD Lisa 1 Vorm VIII);

    - Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat või ettevõttesisese kvaliteedijuhtimissüsteemi kirjeldus;

    - Välisriigi pakkujal tõend oma asukohamaa vastavas registris registreerituse kohta ning väljatrükk oma asukohamaa seaduse kohasest registreeringust või koopia loast ehitustööde teostamiseks ning tõend „Ehitusseaduse“ § 41 lõike 12 nõuete täitmise kohta;

    - Ehitustööde kalendergraafik;

    - HD Lisa 1 Vormi IX kohane pakkumus;

    - Muu informatsioon;

    - Pakkuja kinnitus kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmise kohta ja pakkumuse esitamise kohta üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi HD Lisa 1 Vorm IX.

  - Pakkuja võib enne pakkumuste esitamise tähtaega võtta pakkumuse tagasi ning vajadusel esitada uue pakkumuse.

  - Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

  - Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

  - Pakkumuste esitamise tähtpäev on 10.02.2014.a kell 15.00.

  - Pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva (hankedokumentides määratud kellaaega) hankija enam pakkumusi vastu ei võta ja pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva saabunud pakkumused tagastatakse neid avamata.

  - Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riikliku elektroonilise riigihangete registri (e-RHR) kaudu hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtaja jooksul.

- Pakkumuste avamine

  - Pakkumused avatakse HD punktis 10.13 märgitud tähtajal e-RHR-i kaudu, mille kohta e-RHR genereerib avamise protokolli, mis on pärast avamist nähtav e-RHR-i kaudu pakkumuse esitanud pakkujatele.

  - Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud e-riigihangete keskkonna kaudu õigeaegselt, samuti  paberil originaaldokumendid nende olemasolul.

  - Pakkumuste avamisel kantakse pakkumuste avamisel osalejate nimed e-RHR-is koostatavasse pakkumuste avamise protokolli. Protokolli kantakse pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate esitatud pakkumuste maksumused (sh osamaksumused) ning kontrollitakse esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.

- Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

  - Hankija kontrollib vastavalt RHS § 39, kas pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele.

  - Hankijal on õigus kontrollida pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel, ja kui talle saab teatavaks asjaolu, et pakkuja majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja kutsealane pädevus ei vasta hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele, teha uus otsus pakkuja kvalifitseerimise kohta ning jätta pakkuja kvalifitseerimata.

  - Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

# Pakkumuste vastavuse kontroll

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja HD esitatud tingimustele vastavalt RHS § 47.

  - Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hanketeates ja HD-s esitatud tingimustega.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates või HD-s  esitatud tingimustele. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hanketeates või HD-s esitatud tingimustest.

  - Hankija lükkab pakkumuse muu hulgas tagasi, kui pakkumuses puudub kinnitus hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta.

  - Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

- Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused

Kui hankija leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal, peab hankija kirjalikus vormis nõudma pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust vastavalt RHS §le 48.

- Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

  - Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui EAS ei rahulda Sillamäe Linnavalitsuse taotlust hankelepingu esemeks olevate asjade ostmise rahastamiseks Regionaalsete Investeeringutoetuste andmise meetmest.

  - Hankija esitab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul RHS § 54 lg 1  kohase teate kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta.

# Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi

# Hankija soovib võistlevaid pakkumusi pakkumuse maksumuse kohta.

# Pakkumuste hindamine

# Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi, lähtudes RHS § 50.

# Hankija hindab pakkumusi pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim.

# Lisad:

Lisa 1	Vorm I. Volikiri

Lisa 1. Vorm II. Ühispakkujate volikiri 
Lisa 1. Vorm III. Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 1. Vorm IV. Andmed alltöövõtjate kohta

Lisa 1. Vorm V. Kinnitus Pakkuja netokäivete kohta. 
Lisa 1. Vorm VI. Pakkuja kinnitus kolme viimase aasta keskmise töötajate arvu kohta. 
Lisa 1. Vorm VII. CV vorm

Lisa 1. Vorm VIII. Teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri
Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm IX.

Lisa 1. Vorm X Pakkuja kinnitus

# Lisa 1. Vorm XI. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

# Lisa 1. Vorm XII. Kinnitus HD väljastamise kohta

# Lisa 2. Riigihanke tehniline kirjeldus

# Lisa 3. Hankelepingu projekt

## Tõnis Kalberg

linnapea                                                                                                   Andrei Ionov

linnasekretär

# Lisa 1. Vorm I. Volikiri

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa 1. Vorm II. Ühispakkujate volikiri

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Käesolevaga pakkuja(d) /pakkuja(te) andmed, kes volitavad enda nimel tegutsema/

ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,

ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,

volitab (volitavad) enda huvides ja nimel

pakkujat /pakkuja andmed, kellele antakse volitus/

ärinimi _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,

tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma.

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta, v.a HD Lisa 1 Vormil I antud füüsilisest isikust esindaja volikiri.

Käesolevaga ühispakkujad üheskoos ja eraldi avaldavad ja kinnitavad, et nad vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

Kuupäev: _________________

Ühispakkujate esindajate ees- ja perekonnanimed: ___________________________

Ühispakkujate esindajate allkirjad: __________________________

Lisa 1. Vorm III. Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

- Kinnitame, et meid ega meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- ja väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise ega sinna kuulumise eest, riigihangete nõuete rikkumise ja kelmuse ega ametialaste ja rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest, meie kohta ei ole karistusregistris kehtivaid karistusandmeid karistusregistri seaduse kohaselt ning meil puudub kehtiv karistus meie elu- ja asukohariigi õigusaktide alusel (RHS § 38 lg 1 p 1).

- Kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ning me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt (RHS § 38 lg 1 p 2).

- Kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt (RHS § 38 lg 1 p 3).

Märkused:______________________________________________________

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm IV. Andmed alltöövõtjate kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Riigihanke nimetus: Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järgmises ulatuses:

| Alltöövõtja nimi ja registrikood | Allhanke kirjeldus (töö/teenuse iseloom) | MTR registreeringu täpne liigitus | Allhanke maht %-na |
| --- | --- | --- | --- |

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist hankijale.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm V. Kinnitus Pakkuja netokäivete kohta.

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Riigihanke nimetus: Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Kinnitame, et meie ehitustööde netokäive aastatel 2010, 2011, 2012 on järgmine:

| Aasta | Netokäive eurodes | Märkused |
| --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |
| 2011 |  |  |
| 2012 |  |  |
| kokku |  |  |
| keskmine netokäive |  |  |

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm VI. Pakkuja kinnitus kolme viimase aasta keskmise töötajate arvu kohta.

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Riigihanke nimetus: Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Kinnitame, et  keskmise töötajate arv viimasel kolmel aasal (2011-2013) oli:

| Aasta | Töötajate arv | Märkused |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  |  |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| keskmine töötajate arv |  |  |

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm VII. CV vorm

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus: Sillamäe Kannuka Kooli rekonstrueerimistööd. II etapp

Ametikoht hankelepingu täitmisel: (projektijuht, objektijuht, eriosade tööjuht) Pakkujal valida õige isik!!

Perekonnanimi:	_____________________

Eesnimi:	_____________________

Sünniaeg:	_____________________

E-post:		_____________________

Telefon:		_____________________

| Haridusasutused | Õppimise aeg (alates/kuni) | Eriala |
| --- | --- | --- |
|  | __.____(kuu/aasta) __.____(kuu/aasta) |  |

Töökogemus:

| Ettevõtte nimi | Töötamise periood | Amet |
| --- | --- | --- |
| Praegune töökoht: |  |  |

Kogemus ehitustööde teostamisel:

| Jrk nr | Objekti nimetus, aadress, ehitise sihtotstarve | Tellija | Ehitise suletud netopinna suurus | Tööde teostamise periood | Isiku poolt objektil teostatud tööde liik ja töötaja amet konkreetsel objektil. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Kinnitame, et meil on võimalik eelnimetatud isikut  kasutada hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm VIII. Teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Meie viimasel viiel aastal teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri:

| Jrk nr | Tellija nimi, kontakttelefon, e-post | Teostatud ehitustööd (objekti aadress ja ehitustööde sisu) | Tööde teostamise periood | Ehitustööde maksumus (EUR, ilma käibemaksuta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Kinnitame, et käesolevas nimekirjas märgitud ehitustööd on tehtud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm IX.

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Sillamäe Kannuka Koolis söökla rekonstrueerimistööd

Riigihange

(viitenumber             )

PAKKUMUS

| Pakkuja nimi: |  |
| --- | --- |

I. PAKKUJA

1. Informatsioon pakkuja kohta

| Täielik ametlik nimi (ärinimi): |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: |  |
| Juriidiline aadress: |  |
| Postiaadress: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Elektronposti aadress: |  |
| Kodulehekülg: |  |

2. Pangaandmed

| Kontoomaniku nimi: |  |
| --- | --- |
| Pangakonto number: |  |
| Panga nimi: |  |

3. Isikuandmed

| Allakirjutanu nimi: |  |
| --- | --- |
| Allakirjutanu ametikoht: |  |

II. DETAILNE HINNAPAKKUMUS (Pakkumuse Maksumustabel)

Detailne hinnapakkumus (Pakkumuse Maksumustabel) asub HD koosseisus olevas failis „Riigihanke algatamine Kannuka Kool Lisa HD Lisa 1 Vorm IX“.

Lisa 1. Vorm X Pakkuja kinnitus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Kinnitame, et nõustume kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmisega ja esitame pakkumus üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

Kinnitame hanke täitmiseks vajalike intellektuaalsete omandi õiguste olemasolu.

Märkused:______________________________________________________

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

# Lisa 1. Vorm XI. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd.  II etapp

Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________  (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse.

Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)

Kellaaeg: _______________________(täidab Hankija)

Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________

# Lisa 1. Vorm XII. Kinnitus HD väljastamise kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

Käesolevaga kinnitame, et oleme kätte saanud kõik hankedokumendid ning nende lisad täies mahus.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

# Lisa 2. Riigihanke tehniline kirjeldus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus.

Riigihange nimetus:  Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd. II etapp

viitenumber

Tehniline kirjeldus asub HD koosseisus olevas failis „Riigihanke algatamine Kannuka Kool Lisa HD Lisa 2“.

# Lisa 3. Hankelepingu projekt

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING NR. ……..

  - LEPINGU POOLED

Käesoleva lepingu (edaspidi "Leping") pooled on:

……………….., (edaspidi "Tellija", "Pool" või koos Töövõtjaga "Pooled"), keda esindab ………………., ühelt poolt,

ja

………………, (edaspidi "Töövõtja", "Pool" või koos Tellijaga "Pooled"), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige ………………., teiselt poolt.

- LEPINGU OBJEKT

  - Lepingu objektiks on Sillamäe Kannuka Kooli söökla rekonstrueerimistööd  (edaspidi “Ehitis”) vastavalt riigihanke hankedokumentidele (hanke viitenumber ....................) (edaspidi “Ehitustööd”) ning vastavalt Lepingu punktis 3.3 toodud dokumentidele, ning selle üleandmine Tellijale vastavalt Lepingu tingimustele.

    - Ehitustööde hulka kuuluvad Ehitustööde alustamiseks, teostamiseks, lõpetamiseks, üleandmiseks ja sihipäraseks kasutamiseks vajalike lubade hankimine, samuti kõik Ehitise käikuandmiseks, tulevaseks ekspluateerimiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus-, katsetus- ja seadistustööd, millised on otseselt seotud Lepinguga määratud tööga ja mille eest Tellija täiendavalt tasuma ei pea.

    - Lisaks kuulub Ehitustööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.

    - Töövõtja teostab Lepingu raames järgmised Ehitustööd: ehitise ettevalmistus-, lammutus- ja ehitustööd vastavalt koostatud ning kooskõlastatud projektidele ja nende osadele ning täiendavad projekteerimistööd, mis on vajalikud Tellija eesmärgi saavutamiseks. Töö maht on määratletud Lepinguga, riigihanke hankedokumentidega, riigihankes esitatud pakkumusega ja Ehitustööde teostamise kalendergraafikuga.

  - Ehitustööd, mis on põhjustatud Tellijapoolsetest muudatustest lähteandmetes, mis on fikseeritud Pooltevahelise kirjaliku aktiga ning mis põhjustavad Ehitustööde mahu suurenemist, loetakse lisatöödeks.

- ÜLDSÄTTED

  - Käesolevas Lepingus kasutatavad mõisted.

    - Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (edaspidi ETÜ 2005) 3. jagu Mõisted.

  - Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, Ehitusseadus, Eesti Vabariigis kehtivad ehitamise normatiivid (sh pakkumise kutse dokumentide tehnilises kirjelduses toodud standardid), Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2005), Ehituse alltöövõtulepingute üldtingimused (EATÜ 2005), Ehitustööde Üldised Kvaliteedinõuded (RYL), muud kehtivad õigusaktid, hea ehitustava.  Normatiivide erinevustel järgida rangemaid normatiive.

  - Lepingu raames termin "Leping" hõlmab endas kõiki Lepingu p.3.2. loetletud dokumente, kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti. Kui Lepingu dokumendid on oma sisult vastuolulised, siis dokumentide pädevusjärjekord on järgmine:

1. Leping.

2. Riigihanke hankedokumendid, hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud lisaselgitused, täpsustused ja täiendused (Lisa 1);

3. Töövõtja hinnapakkumine (Lisa 2);

4. Ehitustööde teostamise kalendergraafik (Lisa 3);

5. Poolte vahel kirjalikult sõlmitud kokkulepped, lisad, täiendused, muudatused, aktid jms dokumendid;

6. Koosolekute ja nõupidamiste Poolte allkirjadega protokollid;

7. Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2005);

4.	TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Töövõtja kohustub:

    - Teostama Lepingu p.2.1. loetletud Ehitusööd vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. Lepingu p.2.1. loetletud Tööde osalisel või täielikul tellimisel alltöövõtjate käest  jääb Tellija ees täies ulatuses vastutavaks Töövõtja.

    - Hankima kõik Ehitustööde alustamiseks ja tegemiseks vajalikud alusandmed, load ja kooskõlastused, sh tänavate sulgemise, kaevetööde, välisvõrkude ühendamise, puude raiumise ja muud load ja kooskõlastused,  projekteerimis- ja tehnilised tingimused ning tasuma nendega seotud kulud.

    - Ehitustööde teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepinguga kehtestatud Ehitustööde kvaliteedi.

    - Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu hinna või Lepingu Tähtaegade ületamise vajadustest. Kui Tellija ei kooskõlasta kirjalikult Lepingu Hinna või Tähtaegade muutmist, puudub Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt Lepingu Hinda ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega Ehitustööde teostamiseks tagantjärele.

    - Töövõtja tagab Ehitustööde teostamisel ja korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed Ehitustööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Tagama, et tema ja temaga töö-, töövõtu- või alltöövõtusuhetes olevad isikud järgivad Ehitustöödel töötervishoiu- ja tööohutuse, keskkonnakaitse, liiklusohutuse ning tuleohutuse nõudeid ning Ehitisel kehtivaid turvaprotseduure, sise-eeskirju ja juurdepääsupiiranguid. Nimetatud kohustuste rikkumise eest kannab vastutust Töövõtja.

    - Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Töövõtja sai või pidi teada saama takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised võivad takistada Ehitustööde kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms. vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. järgimine mõjutab Ehitustööde kvaliteeti või tähtaegset valmimist või tekitab täiendavaid kulutusi.

    - Jälgima Ehitustööde teostamisel kehtivaid normatiive, samuti Tellija soove, mis pole vastuolus eelpoolmainitud normatiividega.

    - Kooskõlastama Tellijaga kõik ehitustööde osad ja staadiumid enne järgnevate osade või staadiumite teostamist ning vastavate ehitustööde teostuse alustamist, samuti projektis kasutatavate materjalide ja seadmete tehnilised karakteristikud.

    - Peale Tellijalt teate saamist kõrvaldama omal kulul kahe kalendripäeva jooksul Töövõtja tegevusest või tegevusetusest tulenevad puudused, mis on avastatud Ehitustööde käigus. Defektid, mis ilmnevad 24 kuu jooksul pärast Ehitise vastuvõtmist ja mille tekkimise eest vastutab Töövõtja, kõrvaldatakse Töövõtja kulul kokku lepitavaks tähtajaks.

    - Mitte peatama Ehitustööde teostamist ega muutma tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Ehitustööde kvaliteedi, mahu, teostuse või muudatuste üle.

    - Andma Tellijale üle ehitamise dokumenteerimise nõuetele, mis on kinnitatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. määrusega nr. 71 ja 75 vastava dokumentatsiooni (tööde vastuvõtuaktid, kaetud tööde aktid, ehitusmaterjalid ja konstruktsioonide vastavustunnistused, teostusjoonised, kasutus- ja hooldusjuhendid, mõõdistusprojekti jms.) 3.-es eksemplaris. Teostusjoonised edastatakse Tellijale vormistatuna elektrooniliselt ja paberkandjal.

    - Hankima oma kulul kõik Ehitustööde teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, seadmed, detailid ja konstruktsioonid või korraldama nende hankimise, tagama Ehitusplatsil kõigi vajalike seadmete ja muude töövahendite olemasolu, samuti kooskõlastama Tellijaga Ehitustööde teostamisel kasutatavad materjalid enne nende paigaldamist.

    - Vastutama Tellija poolt temale Lepingu alusel kirjalikult üle antud vara säilimise eest.

    - Töövõtja vastutab hetkest, mil Ehitusplats Töövõtjale Tellija poolt üle antakse, objekti säilimise ja korrashoiu eest kuni Ehitustööde üleandmiseni.

    - Tasuma igakuuliselt ehitusaegsed elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja küttekulud vastavalt mõõdikute näitudele esitatud arve alusel, vajadusel paigaldama vajalikud mõõdikud.

    - Kandma materjalide, seadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ning riknemise riisikot.

    - Teostama Tellijapoolsete ettepanekute alusel Ehitustöödes muudatusi alljärgnevatel tingimustel:

- Tellijapoolsete Ehitustööde teostamist käsitlevate muudatusettepanekutega nõustumisel sõlmitakse selle kohta Pooltevaheline kirjalik kokkulepe, milles määratletakse täiendavalt teostamist vajavate tööde maht ja hind, teostamise tähtaeg, tasumine ja muud tingimused. Töövõtjal on õigus ületada Ehitustööde üldmaksumust või vastavaid tähtaegu ainult juhul, kui on vormistatud eelpoolnimetatud kokkulepe.

- Tellijapoolsete muudatusettepanekutega nõustumisest või mittenõustumisest teatab Töövõtja Tellijale viie (5) tööpäeva jooksul alates vastava muudatusettepaneku saamisest Tellijalt. Mittenõustumist peab põhjendama.

    - Pidama Ehitustööde päevikut, fikseerides selles jooksvalt tööde faktilise teostamise ja kulgemise ning tagama Tellijale või Tellija esindajale vaba juurdepääsu Ehitusplatsi päevikuga tutvumiseks. Garanteerima ehitustööde teostamise ajaks ehitusobjektil igal tööpäeval kohal oleva objektijuhi. Esitama kaetud Ehitustööd ülevaatuseks tööpäevadel ajavahemikus 9.00 – 16.00.

    - Järgima Ehitusplatsil tööohutuse, töötervishoiu, tuleohutuse- ja muid vastavaid eeskirju ning vastutama nende täitmise eest. Töövõtja vastutab Ehitusplatsil toimuva tegevuse eest.

    - Tagama seoses Ehitustööde teostamisega Töövõtja valdusesse antud ruumide korrashoiu ja koristama lõplikult Ehitusplatsi ja Ehitise Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise päevaks.

    - Vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub eelnimetatud kahju hüvitama.

    - Tasuma Tellijale oma tegevuse tagajärjel Töö mittetähtaegse üleandmisega tekitatud kahju kogu selle kahju ulatuses.

    - Paigaldama ehitusplatsile piirde, ehitusplatsi teabetahvli. Ehitusplatsi piirde rendi kulud ja teabetahvli maksumuse tasub Töövõtja. Lisaks ehitusplatsi teabetahvlile paigaldab Töövõtja objektile tänutahvli vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruses nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord“.

    - Tagama ja koordineerima Tellija poolt valitud alltöövõtjate tõrgeteta töö ehitusobjektil ilma täiendavat hüvitist nõudmata.

    - Korraldama ehitusplatsil Ehitustööde teostamisega seotud küsimustes nõupidamisi, kaasates Tellija esindajad. Esitama nõupidamiste protokollid Tellijale kooskõlastamiseks.

    - Kooskõlastama Tellijaga kõik valitud alltöövõtjad enne nendega lepingu(te) sõlmimist.

    - Esitama vajadusel tööprojekti osad  Tellijale vähemalt üks nädal enne vastava töö alustamist. Ehitustöö alustamine on lubatud siis kui tööprojekt vastab täielikult riigihanke pakkumisdokumentatsioonile ja on Tellija poolt kirjalikult kooskõlastatud.

    - Kooskõlastatult Tellijaga võimaldama ning mitte takistama Ehitisel mistahes tööde teostamist teiste Tellija poolt määratud isikute poolt, lähtudes Lepingu alusel kooskõlastatud Ajagraafikust.  Töövõtja on kohustatud tagama nimetatud isikutele tööde teostamiseks vajalikud kommunikatsioonid, valve ning vajalikud pinnad materjalide jm ladustamiseks.

    - teostama kõik vajalikud toimingud ning hoiduma mistahes kahjustavast tegevusest, et tagada Tellija poolt Töövõtjale või Töövõtja alltöövõtjatele üle antud Ehitise või Ehitises paikneva vara säilimine olenemata sellest, kas see kuulub Tellijale või kolmandatele isikutele.

    - tagama Ehitise ning seoses Tööde tegemisega Töövõtja valdusesse antud Ehitise ja ehitusplatsi (sh seda ümbritseva maa-ala ja teede) korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale;

    - hüvitama täies ulatuses ehitustööde tegemisel või mittevastaval tegemisel Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju, naabruses asuvatele ehitistele (sh maapinnas ja õhus paiknevad tehnovõrgud ja –rajatised) ja keskkonnale tekitatud kahjud. Töövõtja on kohustatud täitma kõiki haldusorganite ettekirjutusi vastavate kahjude ärahoidmiseks ja olukorra fikseerimiseks ehitustööde alustamisel. Vaidluste korral määrab kahjude tekkepõhjused Poolte poolt ühiselt valitud sõltumatu ekspert.

    - tegema Tööde käigus tulemuslikku koostööd Tellija ja teiste töövõtjatega ning looma kõik võimalused Ehitisel töid tegevatele teistele isikutele nende kohustuste täitmiseks, samuti juhtima ja korraldama Töid ehitusplatsil ning korraldama vastavat ühistegevust;

    - korraldama Tööd selliselt, et oleks tagatud puhtus ja ohutus nii Tööde teostamisel kui ka Ehitise hilisemal kasutamisel ning kehtestama ehitusplatsil vastavad reeglid ning järgima nende täitmist tööde vahetute teostajate poolt. Töövõtja on kohustatud koristama Tööde teostamisel tekkinud prahi ja jäätmed ning võtma tarvitusele kõik abinõud ehitustolmu leviku tõkestamiseks raskesti puhastatavate aladele (torustikud, radiaatorid, valgustid jne) ning hiljemalt alates viimistlustööde alustamisest rakendama igapäevast koristust tolmuimejaga.

  - Töövõtjal on õigus.

    - Lepingu dokumentidest kõrvale kalduda määras, mis ei muuda Ehitise põhimõttelisi ja funktsionaalseid lahendusi ja ei vähenda detailide, seadmete, kogu Ehitise või selle üksikute osade vastupidavust, pikaajalisust, kvaliteeti (nn. mitteolulised kõrvalekaldumised), mis Töövõtja parima arusaamise kohaselt võiksid kaasa aidata Ehitise optimaalsemale valmimisele või Ehitise kvaliteedi tagamisele ning mis ei nõua kooskõlastatud projekti muutmist, fikseerides need kõrvalekalded Ehitusplatsi päevikus ja tööjoonistes, millest üks eksemplar antakse üle Tellijale, kõrvalekaldumised kooskõlastatakse kirjalikult Tellijaga ning ei ole vastuolus riigihanke pakkumisdokumentatsiooniga ning mille tulemusel ei muutu Ehitustööde hind ja tähtaeg.

    - Püstitada Ehitusplatsil Ehitustööde teostamiseks vajalikke abirajatisi kooskõlastatult Tellijaga.

    - Saada Tellijalt Ehitustööde teostamise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

- TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Tellija kohustub:

    - Üle andma Töövõtjale vajalikud lähteandmed koosoleku protokollides fikseeritud tähtaegadeks

    - Viie (5) tööpäeva jooksul peale Ehitustööde või Ehitustööde osa üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla teostatud tööde vastuvõtuaktile.

    - Edastama Töövõtjale igasugust informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Ehitustööde kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.

    - Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima Töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Ehitustööde lepingukohast teostamist.

    - Tasuma Töövõtjale Ehitustööde teostamise eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

    - Korraldama Ehitustööde teostamise käigus omanikujärelevalvet.

    - Viie (5) tööpäeva jooksul vastama (vajadusel kooskõlastama või motiveeritult keelduma) kirjalikult Töövõtja poolt esitatud teadetele, ettepanekutele, kirjadele jm. dokumentidele.

    - Lubama Töövõtjale tööde teostamiseks ehitusaegse vee ja elektri kasutamise võimaluse pärast Töövõtja poolt vastavate kommunikatsioonide rajamist (nende puudumisel).

5.2.            Tellijal on õigus:

5.2.1.      Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinni pidamist arvestades Lepingus sätestatud erandeid.

5.2.2. Teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet Ehitustööde teostamise mahu ja kvaliteedi vastavuse kohta kehtestatud nõuetele. Tal on kahtluste olemasolul õigus igal ajal kontrollida Ehitustööde käiku ja kvaliteeti.

- TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD

  - Ehitustööde teostamise tähtaeg on 01.06.2014 kuni 31.08.2014.

  - Lepingu Tähtajad ja vaheetappide tähtajad

| Vaheetapi nimetus | Tööde valmidusastme lühikirjeldus | Tähtaeg |
| --- | --- | --- |
| Põhiline kasutusvalmidus | Ehitustööd on saavutanud põhilise valmiduse, st Tellijal on võimalik alustada Tööde vastuvõtmise toiminguid. Lubatud on vaegtööd, mis ei takista kasutusloa saamist (või juhul, kui kasutusluba ei ole vajalik, Tööde vastuvõtmist Tellija poolt) | 15.08.2014. |
| Seadmed ja masinad | Peab olema tarnitud objektile | 15.08.2014. |
| Dokumenteerimine ja vaegtööde kõrvaldamine | Tellijale on üle antud kogu nõutav tehniline dokumentatsioon (sh lõplikud teostusjoonised, tehnoseadmete kasutus- ja hooldusjuhendid, teostatud vajadusel nende kasutamiseks töötajatele vastav väljaõpe, üle antud garantiiaegsete kohustuste täitmise tagatised jm) ja on kõrvaldatud vastuvõtmisel fikseeritud puudused ja/või vaegtööd. Tööd täielikult valmis. | 31.08.2014. |

  - Töövõtja korraldab Ehitustööde teostamise vastavalt Ehitustööde teostamise kalendergraafikule nii, et Ehitustööd antakse üle Tellijale hiljemalt 31.08.2014. Ehitustööd loetakse lõpetatuks ja Ehitis üleantuks peale tööde üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist Poolte poolt. Lepingu täiendavate vaheetappide tähtajad lepivad Pooled vajadusel kokku nädalanõupidamistel lähtudes Ehitustööde teostusgraafikust ning fikseerivad nõupidamiste protokollis.

  - Ehitustööde lõpetamise tähtajaks loetakse Tellija poolt Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise kuupäeva. Ehitustööde vastuvõtmiseks peab olema esitatud valminud Ehitise ülevaatuse akt ja Ehitise kasutusluba. Ehitise ülevaatuse akt, milles on sätestatud parandamisele või kõrvaldamisele kuuluvad puudused Ehitustöödes, ei ole Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise aluseks.

  - Tööde detailne ajagraafik koostatakse ja kooskõlastatakse Poolte vahel hiljemalt ühe (1) kalendrinädala jooksul alates Lepingu jõustumisest. Nimetatud graafik vormistatakse Lepingu lisana.

- LEPINGU HIND JA TASUMINE

  - Vastavalt Töövõtja hinnapakkumusele tasub Tellija Ehitustööde eest Töövõtjale …………………… eurot (edaspidi Lepingu hind), mis sisaldab kehtivat 20% käibemaksu. Lepingu hind ei sõltu mistahes Töövõtja poolt tehtavate kulutuste suurenemisest Ehitustööde teostamise perioodil ja on seega lõplik.

  - Lepingu hind sisaldab reservi ......eurot, mis sisaldab käibemaksu. Reserv ei kuulu Tellija poolt Töövõtjale tasumisele ning reservi kasutatakse üksnes juhul, kui ilmneb võrreldes seni tellitud Töödega selliste täiendavate tööde tellimise vajadus, mida Tellija Tööde tellimisel ette ei näinud. Reservi kasutamise üle otsustab Tellija Töövõtja ettepanekul või iseseisvalt. Reservi arvelt on võimalik tellida kas uusi (hankelepingu mahtu esialgselt mittekuulunud) töid või hankelepingu mahtu esialgselt kuulunud tööde mahtu suurendada tingimusel, et sellised tööd on hankelepingu esemega seotud või hankelepingu eesmärgi täitmiseks vajalikud. Reservi arvelt ei või asendada esialgselt hankelepingu mahtu kuuluvaid töid teiste töödega, mis esialgselt hankelepingu mahtu ei kuulunud, ega hankelepingu mahtu kuuluvaid töid ära jätta, arvestades ärajäetavate tööde maksumus reservi.

  - Lepingu hind ei kuulu üldjuhul korrigeerimisele. Hinda võib korrigeerida kahepoolse kirjaliku kokkuleppe alusel ainult Tellija poolt tööde ärajätmisel, samuti Töövõtja poolt Ehitustöödega seotud tasumisele kuuluvate riiklike maksude muutmisel. Lepingu Hind võib muutuda Lepingu p.4.1.17. sätestatud alusel ja muudel Lepinguga ettenähtud juhtudel või poolte kirjalikul kokkuleppel.

  - Töö eest tasumine toimub vastavalt akteeritud töödele alljärgnevas korras ja tingimustel.

    - Töövõtja poolt Ehitustööde teostamise graafiku alusel teostatud ning Tellija poolt aktsepteeritud tööde eest tasumine toimub teostatud tööde aktide alusel, mis koostatakse üks kord kuus kuu lõpuks tehtud tööde seisuga.

    - Maksed Töövõtjale tasutakse vastavalt Tellija poolt aktsepteeritud ja teostatud Ehitustööde akti alusel koostatud arvele, üks kord kuus neljateistkümne (14) päeva jooksul arve kättesaamisest arvates. Töövõtja esitab Tellijale hiljemalt 30. kuupäevaks aktid tehtud faktiliste töömahtude ja maksumuste kohta

  - Tellija poolt tasutava viimase makse suurus  on 10% Lepingu hinnast. Tellija tasub neljateistkümne kalendripäeva jooksul alates Ehitustööde vastuvõtmisest ning kogu Ehitise kohta nõuetekohase Ehitise ülevaatuse akti allkirjastamisest ja kasutusloa väljastamist kohaliku omavalitsuse poolt, kusjuures Töövõtjal tekib arve esitamise õigus pärast Tellijapoolset Ehitustööde viimase etapi üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi Vastuvõtuakti) ja garantiiaegse tagatise aktsepteerimist.

  - Vastavalt ehitustööde teostamise kalendergraafikule teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktide esitamine Töövõtja poolt Tellija esindajale toimub järgneva korra kohaselt:

    - Tellija esindaja märgib koheselt saadud aktide tagaküljele aktide saamise kuupäeva ja oma allkirja, mida Pooled ei käsitle tööde vastuvõtmist kinnitava allkirjana. Tellija esindaja kirjutab teostatud tööde aktid alla hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel informeerib Tellija Töövõtjat nendest hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Juhul kui Tellija vaidlustab osaliselt akteeritud ehitustööde mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos pretensiooni esitamisega akti selle osa, mille kohta Tellija esindajal ei ole pretensioone.

    - Juhul, kui Tellija pole viie (5) tööpäeva jooksul, arvates teostatud tööde akti Tellija esindajale üleandmisest, keeldunud kirjalikult Ehitustöid vastu võtmast, loetakse akt aktsepteerituks ja Tellija on kohustatud teostatud tööde eest tasuma. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks on Pooltel õigus kaasata eksperte, juhul kui Pooltevahelised läbirääkimised ei anna tulemusi.

  - Ehitustöö vaheetapi üleandmise- vastuvõtmise akt vormistatakse pakkumusjärgsete tööosade kaupa, fikseerides tööosade teostatuse protsentuaalselt nii aruandeperioodil kui ka kokku.

  - Lepingu punktis 6 sätestatud Töövõtja kohustuste ja Ehitustööde kulud kuuluvad Lepingu hinna sisse. Nende tööde tegemine ei ole Töövõtjale aluseks Lepingu hinna suurendamise taotlemiseks.

- VASTUTAVAD ISIKUD

  - Tellijat esindab Lepingust tulenevates tehnilistes küsimustes ……………..

  - Töövõtjat esindavad Lepingust tulenevates õigustes ja kohustustes juhatuse ……………………

- VÄÄRAMATU JÕUD

  - Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

  - Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

  - Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse, et Leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

- KINDLUSTUS

  - Töövõtja vastutab Lepingu perioodil ehitusplatsil toimuva tegevuse/tegevusetusega kaasnevate kahjude ja kõrvalmõjude eest Tellijale, kolmandatele isikutele ja nende varale (sh keskkonnale tekitatud kahju eest).

  - Töövõtja sõlmib kindlustuslepingu enne ehitustöödega alustamist, kuid hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist oma kulul:

    - ehituse koguriskikindlustuse (CAR) lepingu, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik Tööde tegemisest tulenevad riskid (sh sisseseade, masinad, olemasolev ehitis jm). Kindlustuslepingu hüvitamise piirmäär peab olema vähemalt võrdne Lepingus sätestatud Lepingu hinnaga (arvestatuna summast koos käibemaksuga) ning omavastutusega mitte rohkem kui 5 000 (viis tuhat) eurot.

  - Juhul, kui Lepingu kohaselt on nõutav nii ehituse koguriskikindlustus kui ka tsiviilvastutuskindlustus, võivad need sisalduda ühes kindlustuslepingus. Sellisel juhul kohaldatakse mõlemale kahjukindlustuse liigile Lepingus esitatud nõudeid eraldi, mitte summeeritult.

  - Töövõtja kohustub tagama, et kindlustuslepingutest tulenev kindlustuskaitse algab hiljemalt Lepingus sätestatud kindlustuslepingu sõlmimise kuupäeval ning kehtib kuni Tööde teostamise lõpetamiseni ning Tööde üleandmiseni Tellijale. Töövõtja kohustub hoiduma tegudest, mis toovad kaasa või võivad kaasa tuua kindlustuskaitse lõppemise.

  - Töövõtja kohustub kindlustuslepingu sõlmima konkreetse Ehitise ja Tööde kui eraldiseisva kindlustusobjekti kohta (Ehitis peab olema näidatud kindlustuspoliisil nimeliselt/ aadressi kaudu ning hüvitamise piirmäärad peavad kehtima konkreetsele kindlustusobjektile, mitte kõikidele Töövõtja poolt kindlustatavatele objektidele kui kogumile).

  - Pooled on kokku leppinud, et ehituse koguriskikindlustuse (CAR) lepingus peab soodustatud isikuks olema märgitud Tellija. Kindlustusjuhtumi esinemisel võivad Tellija ja Töövõtja kokkuleppel kindlustusandjaga sõlmida täiendavaid kokkuleppeid kindlustushüvitise väljamaksmise osas. Tellija märkimine soodustatud isikuks ei või põhjustada Tellija alusetut rikastumist Töövõtja arvelt.

  - Töövõtja esitab Tellijale Lepingu punktis 10.2 nimetatud kindlustuslepingute sõlmimist tõendava poliisi ja kindlustuslepingu tingimuste ärakirja hiljemalt enne ehitustöödega alustamist.

- GARANTIID JA TAGATISED

  - Töövõtja esitab Tellijale järgmised krediidiasutuste garantiid.

    - Ehitusperioodiaegsete kohustuste täitmise tagatis on 10% Lepingu hinnast, millest  täidetakse Tellija nõuded Töövõtja poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma  ehitusperioodi tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt või kindlustusseltsilt) seitsme (7) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest ja ehitusperioodi tagatis peab kehtima kuni Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamiseni Tellija poolt.

    - Lepingu garantiiperioodiaegsete kohustuste täitmise on Töövõtja tagatis 2% Lepingu hinnast, millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtja poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma garantiiperioodi tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt) hiljemalt Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamise päevaks. Garantiiperioodiaegse garantiikirja esitamine Tellijale on eelduseks Tellijapoolse viimase makse tegemiseks. Garantiiperioodiaegne tagatis peab kehtima  alates Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt kuni Lepingust tuleneva Ehitustööde garantiiperioodi lõpuni.

    - Tellijale tagatisena üleantavad pangagarantiid  peavad olema vormistatud lisatingimusteta garantiikirjadena. Ehitusperioodiaegne pangagarantii ja Lepingu garantiiperioodiaegne pangagarantii peab rakenduma esimesel nõudmisel.

  - Töövõtja avaldab ja kinnitab, et tema poolt ja korraldusel tehtud Töödele (sh Ehitisse paigaldatud seadmetele), olenemata sellest, kas need on teostatud vahetult Töövõtja või Töövõtja alltöövõtjate poolt, laieneb vähemalt 24 (kahekümne nelja) kuuline, kuid siiski mitte lühem, kui õigusaktides sätestatud garantii, seejuures kui Lepingu kohaselt vastavaid töid teostatakse, laieneb Ehitise osadele pikendatud garantii järgmistel juhtudel:

    - hoone põhikonstruktsioonidele 10 aastat;

    - fassaadile (sh avatäidetele) mitte vähem kui 5 aastat;

    - metallkonstruktsioonide roostegarantii 10 aastat;

  - Garantiiajaperioodil tuvastatud  puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul peale kirjaliku teate saamist Tellijalt, kui Poolte vahel pole kokku lepitud teisiti. Töövõtja on kohustatud kõrvaldama Ehitustööde defektid, puudused ja tegematajätmised jms (edaspidi vaegtööd), millised ilmnevad garantiiperioodil ja mille kohta Töövõtja ei tõenda, et need ei ole tekkinud tema süül. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga likvideerib Vaegtööd jms., hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele.

  - Tellijal ei ole õigus kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms., välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole esitanud vaegtööde likvideerimise graafikut viie (5) tööpäeva jooksul või vastavalt p. 11.3. asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus kõrvaldada vaegtööd ise või anda vaegtööde kõrvaldamine  kolmandatele isikutele Töövõtja kulul kasutades garantiiaegset tagatist juhul kui Töövõtja ei nõustu ise vaegtööde kõrvaldamise eest tasuma.

  - Garantiiperioodi möödumine ei vabasta Töövõtjat garantiikohustuste täitmisest, kui Tellija on Töövõtjat kirjalikult informeerinud Vaegtöödest enne garantiiperioodi lõppu.

  - Kandekonstruktsioonid, mida on vaja garantiiajal remontida rohkem kui üks kord, hakkab garantiiaeg pärast teist defektide kõrvaldamist kehtima uuesti arvates defektide kõrvaldamise aktile Poolte poolt allkirjastamise päevast arvates.

  - Töövõtjale jääb pärast garantiiperioodi lõppu vastutus nende defektide, tegematajätmiste või mittevastavuste eest, mida Tellija käsitleb hooletusena või lõpetamata tööna ja mis tulenevad Ehitustööde osalisest või täielikust tegematajätmisest, materjalide ja /või seadmete tootja paigaldusjuhiste rikkumisest  või muude tehnoloogiliste juhiste, normide, eeskirjade jne. mittetäitmisest ning mille varjatud iseloom ei võimaldanud Tellijal või omaniku järelvalvel tuvastada mittevastavusi Ehitus- ega Garantiiperioodi jooksul. Selline Töövõtja vastutus kestab 5 (viis) aastat peale garantiiperioodi lõppu.

- POOLTE VASTUTUS

  - Pooled kannavad vastutust oma Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

  - Tasumisest põhjendamatu keeldumise või tasumisega viivitamise korral on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,05% tasumata arve summast iga tasumise tähtajast üle läinud kalendripäeva eest.

  - Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi iga tema poolt või korraldusel Lepingus sätestatud tähtaegadel alustamata, tegemata või lõpetamata töö tähtaega või vahetähtaega ületanud kalendripäeva eest või muude lepingutingimuste rikkumiste eest.

  - Lepingu Tähtaja ületamise eest on Tellijal lisaks tekitatud kahju hüvitamisele õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,05% Lepingu hinnast iga Ehitustööde teostamise kalendergraafikus toodud  tähtajaga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% Lepingu hinnast. Tellijal on õigus leppetrahv kinni pidada Töövõtjale tasumata arvetest. Muude lepingus sätestatud töövõtja kohustuste rikkumiste eest on leppetrahv 100 eurot päevas.

  - Leppetrahvi saamiseks peab Tellija esitama Töövõtjale kirjaliku nõude. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluvate arvetega.

  - Tellijal on õigus mitte nõuda Tööde vahetähtaegade ületamisest tingitud leppetrahve juhul, kui Töövõtja vaatamata vahetähtaegade ületamisele annab Tööd Tellijale üle Lepinguga kokkulepitud tähtajaks (sh hangib õigeaegselt kasutusloa, kui selle hankimine on Lepingu kohaselt nõutav).

  - Juhul, kui Töövõtja rikub Lepingut ja seab sellega ohtu Tööde nõuetekohase (sh tähtaegse) valmimise, on Tellijal õigus teostada vastavad tööd ise või kasutada selliste tööde teostamiseks kolmandaid isikuid. Kõik sellega kaasnevad kulud, millele lisanduvad Tellijapoolsed juhtimiskulud 7 (seitse) protsenti Tellija poolt korraldatud tööde maksumusest, kohustub Töövõtja Tellijale hüvitama Tellija kirjaliku nõude alusel.

  - Töövõtja poolt Lepingu rikkumise korral, kui sellega kaasneb vajadus täiendavalt kaasata spetsialiste Tööde üle vaatamiseks või kui sellega kaasneb Tellija töömahu suurenemine, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellise kulude suurenemise hüvitama Tellija kirjaliku nõude alusel, järgmiselt:

    - omanikujärelevalve teostaja tasu 35 (kolmkümmend viis) eurot tunnis, millele lisandub käibemaks õigusaktidega ettenähtud määras;

    - Tellija projektijuhi tasu 35 (kolmkümmend viis) eurot tunnis, millele lisandub käibemaks õigusaktidega ettenähtud määras.

- TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

  - Töövõtja on kohustatud Ehitustööd, mis kattuvad järgnevate tööde või konstruktsioonidega (nn. kaetud tööd), esitama ülevaatamiseks Tellijale ning selle kohta koostatakse kaetud tööde akt. Ülevaatuseks Tellija või Tellija esindaja kohale kutsumiseks on Töövõtja kohustatud teatama kirjalikult, vähemalt viis (5) tööpäeva ette.

  - Ehitise ülevaatuskomisjoni kokkukutsumise korraldamine ja ehitise üleandmise-vastuvõtuakti vormistamine vastavalt Ehitusseadusele on Töövõtja ülesanne. Töövõtja teatab Tellijale varakult Ehitise ülevaatuskomisjoni kokkukutsumise täpse aja.

  - Ehitise üleandmine Töövõtjalt Tellijale toimub pärast Ehitustööde üleandmis-vastuvõtu akti vormistamist. Ehitustööde üleandmise valmiduse saavutamisel teavitab Töövõtja sellest Tellijat ning Tellija kutsub kokku Tellijapoolse ülevaatuskomisjoni ja Pooled alustavad Ehitustööde ülevaatusega. Vaegtööde ilmnemisel fikseeritakse need ülevaatuskomisjoni aktis koos vastavate likvideerimise tähtaegadega, mis on Töövõtjale kohustuslikud.

  - Riski üleminek. Ehitustööde teostamisel kannab juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot Töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu teostatud Ehitustööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne Ehitustööde vastuvõtmist Tellija poolt. Teostatud Ehitustööde etapiviisilise vastuvõtmise aktid ei ole Tellija poolt Ehitustööde vastuvõtmise aluseks juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko ülemineku mõttes. Ehitustöö juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Tellijale üle pärast valminud Ehitustööde lõpliku vastuvõtmist Tellija poolt Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisel ja Ehitisele kasutamisloa  andmise kuupäevast arvates.

- LEPINGU MUUTMINE, LEPINGU PEATAMINE. LEPINGUST TAGANEMINE JA ÜLESÜTLEMINE

  - Lepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, välja arvatud juhul kui muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Muudatust soovib Pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine Pool annab oma seisukoha kirjalikult mitte hiljem kui seitsme (7) päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui Teine Pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu. Muudatusettepaneku tegija peab koos muudatuse põhjenduse ja selgitusega ära näitama ka nende mõju Lepingu hinnale ja tähtajale. Lepingu Pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muutmist, mis on põhjustatud Poole enda kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest.

  - Leping kehtib Poolte poolt oma kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

  - Poolte kirjalikul kokkuleppel ja kokkulepitud tingimustel võib Lepingu lõpetada enne selle täitmist igal ajal.

  - Tellijal on õigus Lepingu täitmine peatada Lepingus, samuti õigusaktides sätestatud juhtudel. Samuti on Tellijal õigus Lepingu täitmine peatada kui:

    - Ehitise või Tööde suhtes esitatakse haldusorgani ettekirjutus, mis ei võimalda Tööde teostamisega jätkata;

    - Tellijal on põhjendatud kahtlusi Töövõtja tahtes ja võimes (sh kvalifikatsioonis) Lepingut nõuetekohaselt täita;

    - Töövõtja ei täida ehitusplatsil ohutusnõudeid vm nõudeid, mistõttu võib kahjustada saada Tellija või kolmandate isikute vara või tekkida keskkonnakahjustused.

  - Töövõtjal on õigus Lepingu täitmine peatada ning nõuda Lepingu tähtaja pikendamist peatamise aja võrra, üksnes juhul, kui:

    - Tellija viivitab Lepingus sätestatud maksekohustuste täitmisega 30 (kolmkümmend) kalendripäeva või rohkem – õigus peatada kuni maksekohustuse täitmiseni;

    - Tellija ei anna Töövõtjale enam kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul informatsiooni, mis on vajalik Lepingu täitmiseks ning nimetatud informatsiooni puudumise tõttu on Töövõtjal takistatud Lepingu täitmine tervikuna – õigus peatada kuni informatsiooni saamiseni Tellijalt.

  - Lepingu peatamise ja Tööde taasalustamisega kaasnevad kulutused kannab Töövõtja, v.a. juhul, kui Tööde peatamine oli tingitud Lepingu punktis 14.5. nimetatud asjaoludest.

  - Tööde peatamine kestusega üle 5 (viie) tööpäeva, olenemata peatamise põhjusest, fikseeritakse Poolte poolt allkirjastatud aktiga. Juhul, kui esinevad peatamise asjaolud, kuid Töövõtja keeldub akti allkirjastamast, on Tellijal õigus peatada Tööd ühepoolselt. Aktis märgitakse Töövõtja poolt kuni peatamiseni tehtud tööd nimeliselt ning nende valmidusaste protsentuaalselt. Tööde jätkamine fikseeritakse Poolte poolt allkirjastatud aktiga. Juhul, kui peatamisega kaasneb vajadus Muudatustööde teostamiseks, sõlmitakse samaaegselt Muudatustööde kokkulepe.

  - Tellijal on õigus Lepingust taganeda, kui Töövõtja viivitab Tööde alustamisega 21 (kakskümmend üks) päeva või rohkem.

  - Tellijal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda järgmistel juhtudel:

    - esineb mahajäämus Ajagraafikust 21 (kakskümmend üks) päeva või rohkem;

    - Töövõtja suhtes esitatakse pankrotiavaldus või kuulutatakse välja Töövõtja    pankrot;

    - vähendatakse Tellija finantseerimisvahendeid;

    - muudel õigusaktides sätestatud juhtudel, kui Lepingus ei ole sätestatud teistsugust regulatsiooni.

  - Juhul, kui Tellija ütleb Lepingu üles Töövõtjast tingitud asjaolu tõttu, kohustub Töövõtja hüvitama Tellijale kõik sellega kaasnevad kahjud (sh Tööde kallinemise, Tööde üleandmisega viivitamisest põhjustatud kahju, juba teostatud tööde kahjustumise ning tööde ümbertegemise kulud jm).

  - Töövõtjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda üksnes järgmistel juhtudel:

    - Tellija viivitab tasumisega 30 (kolmkümmend) päeva või rohkem;

    - Tellija suhtes esitatakse pankrotiavaldus või kuulutatakse välja Tellija pankrot.

- TEHNILINE JÄRELEVALVE JA KONTROLL. OBJEKTI  NÕUPIDAMISED

  - Pooled teostavad tehnilist järelevalvet ja kontrolli omavahel kooskõlastatult Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras kas otse või läbi selleks volitatud kolmandate isikute.

  - Pooltel on õigus kaasata tehnilise järelevalve ja kontrolli teostamiseks sõltumatuid oma ala spetsialiste, sõlmides selleks vastavad lepingud asjakohaste isikutega.

  - Poolte korraliste nõupidamiste toimumise sagedus, aeg ja koht täpsustatakse esimesel nõupidamisel, mis toimub mitte hiljem kui üks (1) nädal peale Lepingu allkirjastamist.

  - Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) kalendripäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.

  - Ehitusplatsi nõupidamiste käik ja sisu protokollitakse Töövõtja poolt ning protokollid edastatakse hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul kõikidele osalejatele faksi või e-maili teel. Protokolli Poolte vahel kooskõlastatud redaktsioon allkirjastatakse Poolte esindajate poolt hiljemalt järgmisel Ehitusplatsi nõupidamisel.

- VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE. KOHTUALLUVUS

  - Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel.

  - Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust Lepingu mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, määrustele. Hea tava all mõistavad Pooled planeerimis- ja ehitustöövõtjate ning nimetatud tööde tellijate poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat üldtunnustatud praktikat.

  - Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Viru Maakohtus.

- ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE. TEATED

  - Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

  - Kõik Pooltevahelised teated seoses Lepingu täitmisega esitatakse teisele Poolele kirjalikult Lepingus näidatud aadressil või muul aadressil, mida üks Pool on teisele Poolele teatavaks teinud.

    - Kirjalikuks teateks loetakse: tähitud kiri, Poole esindajale isiklikult allkirja vastu üleantud kiri, samuti faks, kui saaja on saatjale faksi kättesaamist kas faksi teel või muul viisil kirjalikult kinnitanud.

    - Kõik Pooltevahelised teated jõustuvad nende kättesaamisel.

- LÕPPSÄTTED

  - Leping ega selle üksikud tingimused (v.a. käesolev punkt) ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele ilma teise Poole nõusolekuta, v.a. juhul, kui see on õigusaktide kohaselt Lepingu poolele kohustuslik.

  - Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud sätete sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste ja sisu vahel lähtutakse sisust.

  - Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

  - Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

  - Leping jõustub allakirjutamise päevast ja lõpeb Lepingust või seadusest tulenevas korras.

- LEPINGU DOKUMENDID

  - Lisa 1. Riigihanke hankedokumendid, hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud lisaselgitused, täpsustused ja täiendused;

  - Lisa 2. Töövõtja hinnapakkumus;

  - Lisa 3. Ehitustööde teostamise kalendergraafik.

- OSAPOOLTE JURIIDILISED AADRESSID JA PANGAREKVISIIDID

| TÖÖVÕTJA: |  | TELLIJA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nimetus: |  | nimetus: |  |
| registrikood: |  | registrikood: |  |
| aadress: |  | aadress: |  |
| hr./pr. |  | hr./pr. |  |

„….“ …………………..… 2014.a.	„….“ ………………..……. 2014.a.