Пояснительная записка

Договора на обслуживание уличного освещения 2012-2015 гг.

1. Договор на обслуживание уличного освещения 2012 года

43 427,32 EUR

Из них : эксплуатация 		27 470,28 EUR

Текущий ремонт			13 116      EUR

(замена старых светильников –10 шт.; покраска металлических опор – 40 шт.;

покраска кроншейнов – 50 шт.; покраска торшеров – 20шт.;покраска щитов – 10 тк.; замена столбов –2 шт.;замена воздушных линий – 200 м; замена подземного кабеля – 120 м, проведение замеров и технического контроля с выдачей удостоверений –9 щитов.)

Резерв 7% 				2 841,036 EUR

2. Договор на обслуживание уличного освещения 2013 года

38 319,76 EUR

Из них : эксплуатация 		24 654,06 EUR  (1260 светильника)

Текущий ремонт			11 158,8      EUR

(замена старых светильников –15 шт.; покраска металлических опор – 30 шт.;

покраска кроншейнов – 25 шт.; покраска щитов – 10 тк.; замена столбов –4 шт.;замена воздушных линий – 160 м;

Резерв 7% 				2 506,9 EUR

3. Договор на обслуживание уличного освещения 2014 года

36 133,04 EUR

Из них : эксплуатация 		25 146,72 EUR

Текущий ремонт			8 622,48      EUR

(замена старых светильников –15 шт.; покраска металлических опор – 10 шт.;

замена столбов –3 шт.;замена воздушных линий – 160 м; замена подземного кабеля – 130 м, проведение замеров и технического контроля с выдачей удостоверения –1 щит

Резерв 7% 				2 363,84 EUR

4. Предполагаемая сумма на обслуживание уличного освещения в 2015году

~ 66 000 EUR

Из них :

на эксплуатацию: 			~34 000 EUR  (1300 светильников)

на текущий ремонт:			~10 000  EUR

(замена старых светильников –25 шт.; замена столбов –2 шт.;замена подземного кабеля – 100 м; замена воздушных линий – 90 м;

на замену опор и подземного кабеля в городском парке ~ 19 000 EUR  (демонтаж мет. опор, подготовка к утилизации, вывоз, установка новых опор (13 шт.) со светильниками, прокладка подземного кабеля (330м), восстановление территории, замеры)

Резерв 5% (замена разбитых светильников, аварии и непредвиденные работы)		~3 000 EUR

Обслуживание уличного освещения включает в себя:

эксплуатацию и текущий ремонт световых точек уличного освещения - 1300 шт.

Из них парковые (торшеры) – 361 шт

Воздушных линий ~14,5 km

Подземного кабеля ~ 22 km

Электрощитов управления – 24 шт

Перечень работ по эксплуатации  наружного освещения:

- обеспечение исправного состояния световых точек уличного освещения города и их бесперебойной работы в тёмное время суток;

- обслуживание и ремонт осветительной арматуры уличного освещения, пускорегулирующей аппаратуры, при необходимости их замена;

- содержание в исправности систем управления и питания;

- обслуживание, ремонт щитов управления (25 шт.) и обеспечение сохранности их аппаратуры.

- ежемесячное снятие показаний электросчётчиков и предоставление их в отдел городского хозяйства и при необходимости;

- производить регулировку времени включения и отключения освещения города (фотореле) при необходимости;

- замена перегоревших или разбитых ламп в течении трех дней с момента обнаружения;

- утилизация старых ламп

- ревизия светильников, при необходимости;

- регулярный и после сильного ветра осмотр воздушных сетей и кабельной линии, поиск неисправностей, при необходимости ремонт и замена;

- при необходимости замена кабеля в опорах;

- регулярный контроль возникновения трещин в железобетонных опорах;

- измерение сопротивления изоляции кабеля между опорами.

- исполнение обязанностей ответственного за электробезопасность уличного освещения (а также согласование земляных работю допуск и принятие работ у производящих работы других фирм).

Санкции:

1. Количество не работающих светильников не должно превышать 2,5% от общего количества светильников (32 шт.)

2. 1,5 euro за каждый неработающий светильник свыше 32

3. Если не устранены замечания , сделанные при проверке – 9 euro при повторной проверке

4. 63 euro  если отключился автомат и в течении 2 часов после сообщения не включено

5.при фиксации 2 и более не горящих светильников штраф – 16 euro за каждый

Л. Кислицына

Специалист городскогохозяйства